# Администрация Мясниковского района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| _____________г. | № | с.Чалтырь |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

Мясниковского района «Территориальное

планирование и обеспечение доступным и

комфортным жильем населения

Мясниковского района»

В соответствии постановлением Администрации Мясниковского района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», постановлением Администрации Мясниковского района от 17.10.2018 № 1171 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Мясниковского района", Администрация Мясниковского района

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Мясниковского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района», согласно приложению 1 к настоященму постановлению

2. Постановление Администрации Мясниковского раойна от 14.10.2013 №1227 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному обнародованию в установленном порядке.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Хатламаджияна К.Р.

Глава Администрации

Мясниковского района	                                                                   В.С. Килафян

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Мясниковского района

от           2018 №

Муниципальная программа Мясниковского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»

## ПАСПОРТ

муниципальной программы Мясниковского района

| Наименование муниципальной программы Администрации Мясниковского района |  | «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | – | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Мясниковского района |
| Соисполнители программы | – | отсутствуют |
| Участники программы | – | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Мясниковского района |
| Подпрограммы программы | – | «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»; «Развитие территорий для жилищного строительства в Мясниковском районе». |
| Программно-целевые инструменты программы | – | отсутствуют |
| Цели программы | – | устойчивое территориальное развитие жилищного строительства в Мясниковском районе и улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан |
| Задачи программы | – | Содействие условиям стимулирования жилищного строительства; Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| Целевые показатели программы | – | доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство; доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат; доля граждан имеющих трех и более несовершеннолетних детей и состоящих на учете в Администрации Мясниковского и бесплатно получивших земельные участки |
| Этапы и сроки реализации программы | – | срок реализации 2019-2030 годы, этапы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 62191,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 8420,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - тыс. рублей; в 2020 году - тыс. рублей; в 2021 году - тыс. рублей; в 2022 году - тыс. рублей; в 2023 году - тыс. рублей; в 2024 году - тыс. рублей; в 2025 году - тыс. рублей в 2026 году - тыс. рублей; в 2027 году - тыс. рублей; в 2028 году - тыс. рублей; в 2029 году - тыс. рублей в 2030 году - тыс. рублей (* – средства федерального бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах); за счет средств областного бюджета – 48292,4 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - тыс. рублей; в 2020 году - тыс. рублей; в 2021 году - тыс. рублей; в 2022 году - тыс. рублей; в 2023 году - тыс. рублей; в 2024 году - тыс. рублей; в 2025 году - тыс. рублей в 2026 году - тыс. рублей; в 2027 году - тыс. рублей; в 2028 году - тыс. рублей; в 2029 году - тыс. рублей в 2030 году - тыс. рублей (** – средства областного бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в областном законе о областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах) за счет средств местных бюджетов – 5478,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - тыс. рублей; в 2020 году - тыс. рублей; в 2021 году - тыс. рублей; в 2022 году - тыс. рублей; в 2023 году - тыс. рублей; в 2024 году - тыс. рублей; в 2025 году - тыс. рублей в 2026 году - тыс. рублей; в 2027 году - тыс. рублей; в 2028 году - тыс. рублей; в 2029 году - тыс. рублей в 2030 году - тыс. рублей (** – средства местных бюджетов включаются в подпрограмму при условиях отражения их в решении Собрания депутатов Мясниковского района о бюджете Мясниковского района). средства внебюджетных источников ** – _____ тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - ** тыс. рублей; в 2020 году - ** тыс. рублей; в 2021 году - ** тыс. рублей; в 2022 году - ** тыс. рублей; в 2023 году - ** тыс. рублей; в 2024 году - ** тыс. рублей; в 2025 году - ** тыс. рублей в 2026 году - ** тыс. рублей; в 2027 году - ** тыс. рублей; в 2028 году - ** тыс. рублей; в 2029 году - ** тыс. рублей в 2030 году - ** тыс. рублей (** – средства внебюджетных включаются в муниципальную программу при условии формирования списка получателей социальных выплат) |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство. оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий; |

#### РАЗДЕЛ 1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА»

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Мясниковского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» (далее – муниципальная программа) фиксирует, что в Мясниковском районе ведется целенаправленная работа по повышению обеспеченности доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района.

Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства обусловлена тем, что приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего.

Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются низкая доступность долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.

Кроме того, существует целый комплекс проблем, которые препятствуют инвестиционной активности в строительстве.

Проблематика, существующая в сфере жилищного строительства, обусловливает необходимость разработки и практического воплощения комплекса мер, направленных на одновременное стимулирование покупательской и инвестиционной активности на рынке жилья.

Кроме того, существует целый комплекс проблем, которые препятствуют инвестиционной активности в строительстве.

Проблематика, существующая в сфере жилищного строительства, обусловливает необходимость разработки и практического воплощения комплекса мер, направленных на одновременное стимулирование покупательской и инвестиционной активности на рынке жилья.

В связи с этим возникает необходимость повышать доступность жилья за счет поддержки массового жилищного строительства путем:

повышения эффективности мер градостроительного регулирования и обеспечения жилищного строительства земельными участками;

исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Настоящая Программа, исходя из тенденций развития строительного комплекса и жилищного строительства, призвана обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

1) финансово-экономические риски. Риск финансового обеспечения связан с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

2) кроме того, имеются риски, связанные с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации Программы:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, снижению темпов экономического роста и доходов населения Мясниковского района. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации Программы может быть качественно оценен как высокий;

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Программы можно оценить как умеренный;

3) социальные риски преимущественно связаны со спадом уровня занятости населения в сельских поселениях и снижением возможности в приобретении жилья, с недовольством граждан сокращением объемов финансирования строительства объектов социального назначения, наличием несанкционированного строительства, неконтролируемым ростом цен на строительные материалы и жилье, повышением платы за наем жилых помещений.

Управление организационными и социальными рисками будет обеспечено в рамках существующей структуры управления за счет мониторинга реализации мероприятий Программы и корректировки (при необходимости) целевых индикаторов.

Меры государственного регулирования Программой не предусмотрены.

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для большей части населения. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, и не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа. Жилищные проблемы оказывают отрицательное влияние на поведение современной молодежи и ее ценностные ориентиры: молодые люди не спешат создавать семьи, официально оформлять свои отношения.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий молодых и многодетных семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:

является одной из приоритетных при формировании федеральных целевых программ и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей;

носит межотраслевой и межведомственный характер и не может быть решена без участия федерального центра;

не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.

Так, в процессе реализации подпрограммы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на жилищном рынке.

РАЗДЕЛ 2.

ЦЕЛИ ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Все мероприятия Программы направлены на развитие жилищного строительства в рамках реализации приоритетных направлений государственной политики в жилищной сфере деятельности.

Цель Программы – устойчивое территориальное развитие жилищного строительства в Мясниковском районе и улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования в целях создания условий для жилищного строительства.

Достижение данной задачи характеризует целевой показатель «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство»;

оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Решение данной задачи характеризует показатель «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат».

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство;

оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий.

Программу предполагается реализовать в 2019 - 2030 годах.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Мясниковского района:

стабилизация демографической ситуации в сельской местности;

оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий.

РАЗДЕЛ 3

ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Поставленные в рамках Программы задачи требуют дифференцированного подхода к их решению. В этой связи в Программе сформированы две подпрограммы:

1. «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Мясниковском районе».

2. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

Подпрограмма «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Мясниковском районе» направлена на повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий по развитию территорий для жилищного строительства.

В рамках данной подпрограммы будут проводиться следующие мероприятия: осуществление мероприятий  по определению границ земельных участков, для дальнейшего вовлечения их в оборот для жилищного строительства.

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» направлена на оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

В рамках подпрограммы будут реализовываться мероприятия по обеспечению жильем льготных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

Каждая из указанных подпрограмм выделена исходя из масштаба и сложности, решаемых в ее рамках задач муниципальной программы и является в достаточной степени самостоятельным комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий. Решаемые подпрограммами задачи и проводимые в их рамках мероприятия являются специфическими для каждой подпрограммы и не могут быть полностью объединены в единый комплекс (приложение №3 к муниципальной программе).

РАЗДЕЛ 4

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Мясниковского района в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденным Решением Собрания депутатов Мясниковского района о бюджете Мясниковского района на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной  программы с 2019 по 2030 годы составляет 62191,2 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 48292,4 тыс. рублей*;

средства федерального бюджета – 8420,8 тыс. рублей**;

средства местного бюджета –5478,0 тыс. руб.

по годам реализации из средств бюджета Мясниковского района:

в 2019 году - тыс. рублей;

в 2020 году - тыс. рублей;

в 2021 году - тыс. рублей;

в 2022 году - тыс. рублей;

в 2023 году - тыс. рублей;

в 2024 году - тыс. рублей;

в 2025 году - тыс. рублей

в 2026 году - тыс. рублей;

в 2027 году - тыс. рублей;

в 2028 году - тыс. рублей;

в 2029 году - тыс. рублей

в 2030 году - тыс. рублей

по годам реализации из средств областного бюджета:

в 2019 году - тыс. рублей;

в 2020 году - тыс. рублей;

в 2021 году - тыс. рублей;

в 2022 году - тыс. рублей;

в 2023 году - тыс. рублей;

в 2024 году - тыс. рублей;

в 2025 году - тыс. рублей

в 2026 году - тыс. рублей;

в 2027 году - тыс. рублей;

в 2028 году - тыс. рублей;

в 2029 году - тыс. рублей

в 2030 году - тыс. рублей

всего с 2019 по 2030 годы по подпрограмме «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» объем финансирования составляет 58469,6 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 48292,4 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 8420,8 тыс. рублей;

средства местного бюджета –1756,4 тыс. руб.

всего с 2019 по 2030 годы по подпрограмме «Территориальное планирование и развитие территорий в том числе для жилищного строительства в Мясниковском районе» объем финансирования составляет: 3721,6 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 3721,6 тыс. руб.

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлены в приложении №5 к муниципальной программе, расходы бюджета Мясниковского района реализацию муниципальной программы  представлены в приложении №4 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 5

УЧАСТИЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МЯСНИКОВСКОГО РАОЙНА В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Участие сельских поселений Мясниковского района в реализации подпрограммы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей выполнения Программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых, позволяют проанализировать ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы Мясниковского района) и по итогам реализации муниципальной программы Ростовской области результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

степень достижения запланированных результатов (целей и решения задач) муниципальной программы Мясниковского района (оценка результативности);

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы Мясниковского района проводится по формуле:

,

где Ei – степень достижения i – показателя Программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное Программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы Мясниковского района в целом проводится по формуле:

E= ,

где Е – результативность реализации Программы (процентов);

n – количество показателей Программы.

В целях оценки достижения запланированных результатов Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Е равно или более 95 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Е равно или более 75 процентов, но менее 80 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Е менее 75 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.

РАЗДЕЛ 7

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты за рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств  определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Соисполнитель муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, за рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы, использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается Постановлением Администрации Мясниковского района  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Мясниковского района муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией Мясниковского района.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Главы Мясниковского района (может создать комиссию) отчет об исполнении плана реализации  по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения главой Администрации Мясниковского района (комиссией)  подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Мясниковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Мясниковского района  проект постановления Администрации Мясниковского района об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер государственного регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Мясниковского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Мясниковского района решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Мясниковского района в порядке, установленном Регламентом работы Администрации Мясниковского района.

Годовой отчет после принятия Администрацией Мясниковского района постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Мясниковского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) на основании поручения главы Администрации Мясниковского района в порядке, установленном Регламентом работы Администрации Мясниковского района.

Обращение к главе Администрации Мясниковского района с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальные программы подлежит согласованию в Финансовом отделе Администрации Мясниковского района и отделе экономического развития Администрации Мясниковского района с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в постановления Администрации Мясниковского района, утвердившие муниципальные программы, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений,  влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрацией Мясниковского района указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Информация о реализации муниципальных программ подлежит размещению на сайтах ответственных исполнителей муниципальных программ.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Мясниковского района об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения главе Администрации Мясниковского района об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу отдела экономического развития Администрации Мясниковского района, Финансового отдела Администрации Мясниковского района сведения (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Администрации Мясниковского района (может комиссии);

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Мясниковского района (может комиссии) проект постановления Администрации Мясниковского района об утверждении отчета в соответствии с Регламентом работы Администрации Мясниковского района.

Соисполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их участие;

вносит предложения главе Администрации Мясниковского района об изменениях в муниципальную программу, согласованные с ответственным исполнителем муниципальной программы;

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляет в установленный срок ответственному исполнителю сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года (с учетом информации, представленной участниками государственной муниципальной программы);

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий государственной программы.

Участник государственной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

представляет  соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Контроль за выполнением муниципальной  программы осуществляется Администрацией Мясниковского района.

## ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы Мясниковского района

«Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для

жилищного строительства в Мясниковском районе»

| Наименование муниципальной подпрограммы1 Администрации Мясниковского района |  | «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Мясниковском районе» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подподпрограммы1 | – | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Мясниковского района |
| Соисполнители подподпрограммы1 | – | Нет |
| Участники подпрограммы1 | – | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Мясниковского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы1 | – | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы1 | – | повышение доступности жилья с учетом исполнения муниципальных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи подпрограммы1 | – | Обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства граждан, в том числе обеспечением бесплатными земельными участками многодетных семей Мясниковского района |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы1 | – | доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство; доля граждан имеющих трех и более несовершеннолетних детей, бесплатно получивших земельные участки |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы1 | – | срок реализации 2014-2020 годы, этапы не выделяются |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы1 | – | оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий; увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство. |

#### РАЗДЕЛ 1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В МЯСНИКОВСКОМ РАЙОНЕ»

Анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы Мясниковского района «Развитие территорий для жилищного строительства в Мясниковском районе» (далее – подпрограмма) фиксирует, что в Мясниковском районе ведется целенаправленная работа по повышению обеспеченности земельными участками в Мясниковского района.

Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства обусловлена тем, что приобрести землю с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг многодетных семей с уровнем доходов выше среднего.

Кроме того, существует целый комплекс проблем, которые препятствуют инвестиционной активности в строительстве.

Проблематика, существующая в сфере жилищного строительства, обусловливает необходимость разработки и практического воплощения комплекса мер, направленных на одновременное стимулирование покупательской и инвестиционной активности на рынке жилья.

В связи с этим возникает необходимость повышать доступность земель за счет бесплатного предоставления земельных участков многодетным гражданам:

повышения эффективности обеспечения земельными участками;

исполнения обязательств по обеспечению землей многодетных граждан.

Настоящая Подпрограмма призвана обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

К рискам реализации Подпрограммы следует отнести следующие:

1) финансово-экономические риски. Риск финансового обеспечения связан с финансированием Подпрограммы в неполном объеме за счет бюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Подпрограммы.

2) кроме того, имеются риски, связанные с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации Подпрограммы:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, снижению темпов экономического роста и доходов населения Мясниковского района. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации Подпрограммы может быть качественно оценен как высокий;

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Подпрограммы можно оценить как умеренный;

3) социальные риски преимущественно связаны со спадом уровня занятости населения в сельских поселениях и снижением возможности в приобретении жилья, с недовольством граждан сокращением объемов финансирования строительства объектов социального назначения, наличием несанкционированного строительства, неконтролируемым ростом цен на строительные материалы и жилье, повышением платы за наем жилых помещений.

Управление организационными и социальными рисками будет обеспечено в рамках существующей структуры управления за счет мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы и корректировки (при необходимости) целевых индикаторов.

Необходимость устойчивого функционирования системы обеспечения землей многодетных семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:

не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.

Так, в процессе реализации подподпрограммы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на жилищном рынке.

РАЗДЕЛ 2.

ЦЕЛИ ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Все мероприятия Подпрограммы направлены на развитие жилищного строительства в рамках реализации приоритетных направлений муниципальной политики в жилищной сфере деятельности.

Цель Подпрограммы – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения муниципальных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач:

обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования в целях создания условий для жилищного строительства.

Достижение данной задачи характеризует целевой показатель «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство»;

Решение данной задачи характеризует показатель «Доля многодетных семей, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков».

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограмм и их значениях приведены в приложении № 1к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) Подпрограммы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:

увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство;

Программу предполагается реализовать в 2014 - 2020 годах.

Этапы реализации муниципальной подпрограммы не выделяются.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы Мясниковского района:

стабилизация демографической ситуации в сельской местности.

РАЗДЕЛ 3

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Мясниковского района в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденным Решением Собрания депутатов Мясниковского района о бюджете Мясниковского района на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной  подпрограммы с 2014 по 2020 годы составляет 3721,6 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 3721,6 тыс. рублей.

по годам реализации из средств бюджета Мясниковского района:

2014 году – 452,0 тыс. рублей;

2015 году – 279,7 тыс. рублей;

2016 году – 298,4 тыс. рублей;

2017 году – 500,0 тыс. рублей;

2018 году – 730,5 тыс. рублей;

2019 году – 730,5 тыс. рублей;

2020 году – 730,5   тыс. рублей.

всего с 2014 по 2020 годы по подпрограмме «Развитие территорий для жилищного строительства в Мясниковском районе» объем финансирования составляет:

3721,6 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 3721,6 тыс. руб.

Расходы бюджета Мясниковского района реализацию муниципальной подпрограммы  представлены в приложении №4 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 4

УЧАСТИЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МЯСНИКОВСКОГО РАОЙНА В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Участие сельских поселений Мясниковского района в реализации подподпрограммы не предусмотрено.

- ПАСПОРТ

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

муниципальной программы  «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»

| Наименование подпрограммы2 |  | подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы2 | – | Администрация Мясниковского района |
| Участники подпрограммы2 | – | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы2 | – | отсутствуют. |
| Цели подпрограммы2 | – | исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи подпрограммы2 | – | обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы2 | – | количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат; количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем; количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы2 | – | срок реализации 2019-2030 годы, этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы2 | – | общий объем финансирования подпрограммы составляет 58469,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 8420,81 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - тыс. рублей; в 2020 году - тыс. рублей; в 2021 году - тыс. рублей; в 2022 году - тыс. рублей; в 2023 году - тыс. рублей; в 2024 году - тыс. рублей; в 2025 году - тыс. рублей в 2026 году - тыс. рублей; в 2027 году - тыс. рублей; в 2028 году - тыс. рублей; в 2029 году - тыс. рублей в 2030 году - тыс. рублей (* – средства федерального бюджета включаются в подпрограмму при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах); за счет средств областного бюджета – 48292,4 тыс. рублей, в том числе**: в 2019 году - тыс. рублей; в 2020 году - тыс. рублей; в 2021 году - тыс. рублей; в 2022 году - тыс. рублей; в 2023 году - тыс. рублей; в 2024 году - тыс. рублей; в 2025 году - тыс. рублей в 2026 году - тыс. рублей; в 2027 году - тыс. рублей; в 2028 году - тыс. рублей; в 2029 году - тыс. рублей в 2030 году - тыс. рублей (** – средства областного бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в областном законе о областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах) за счет средств местных бюджетов – 1756,4 тыс. рублей, в том числе***: в 2019 году - тыс. рублей; в 2020 году - тыс. рублей; в 2021 году - тыс. рублей; в 2022 году - тыс. рублей; в 2023 году - тыс. рублей; в 2024 году - тыс. рублей; в 2025 году - тыс. рублей в 2026 году - тыс. рублей; в 2027 году - тыс. рублей; в 2028 году - тыс. рублей; в 2029 году - тыс. рублей в 2030 году - тыс. рублей (*** – средства местных бюджетов включаются в подпрограмму при условиях отражения их в Решении Собрания Депутатов о местном бюджете); - средства внебюджетных источников – ****тыс. руб. в том числе: в 2014 году – **** тыс. рублей; в 2015 году – **** тыс. рублей; в 2016 году – **** тыс. рублей; в 2017 году – **** тыс. рублей; в 2018 году – ****тыс. рублей; в 2019 году – **** тыс. рублей; в 2020 году – **** тыс. рублей; (**** – средства внебюджетных источников включаются в подпрограмму при условии формирования списка получателей социальных выплат). Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы2 |  | в результате реализации подпрограммы: участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий. |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы.

Одним из приоритетов муниципальной политики является поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Мясниковский район участвовал в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, а также принимал участие в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы и федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. С 2006 года улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств федерального, областного и местных бюджетов 20 молодых семей.

В текущих условиях, когда практически все кредитные организации установили минимальный размер первоначального взноса не менее 30 процентов стоимости жилья, основными факторами, сдерживающими использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан средств для уплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использование кредитных средств.

Как правило, молодые семьи не имеют возможности получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы в дальнейшем станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Ростовской области. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

В 2015 году в Мясниковском районе сложилась устойчивая положительная демографическая ситуация .

Мясниковский район входит в число немногих территорий Ростовской области, где отмечен естественный прирост населения. И  по  итогам 2015 года по данному показателю район занял 2-ое ранговое место среди 43 муниципальных районов области.

За двенадцать месяцев 2015 года родилось 540 малышей, число умерших составило 470 человек. Сократилось число младенцев, умерших в возрасте до 1 года с 4-х в 2014 году до 3-х в 2015 году. Показатель рождаемости превысил показатель смертности, естественный прирост населения составил – 70 человек.

По состоянию на конец 2015 года в районе насчитывалось 162 многодетные семьи, имеющие в своем составе трёх и более детей, в которых воспитываются 523 ребенка. В 2015 году в 1,4 раза  увеличилось количество многодетных семей, получивших государственный сертификат на региональный материнский капитал. Число семей, получивших государственный сертификат на федеральный материнский капитал,  по итогам 2015 года увеличилось на 25 % и составило 340.

Количество молодых пар, решивших создать семью, в 2015 году составило 339.  Количество разводов снизилось на 14,7 % по сравнению с 2014 годом, составив 174.

В связи с этим в Мясниковском районе необходимо обеспечить создание условий для решения жилищных проблем молодых семей.

Жилищные проблемы оказывают отрицательное влияние на поведение современной молодежи и ее ценностные ориентиры: молодые люди не спешат создавать семьи, официально оформлять свои отношения.

Из-за невозможности реализовать свои потребности в одной из ключевых сфер жизни – в решении собственной жилищной проблемы – среди молодежи растет социальная апатия, инфантилизм, снижается общественно-политическая активность.

В результате сложившихся обстоятельств, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, требуется взвешенная и реалистичная политика органов власти в отношении реализации возможных форм государственной поддержки молодым семьям в приобретении или строительстве жилья, что, в свою очередь, позволит повлиять на их репродуктивное поведение.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:

является одной из приоритетных при формировании федеральных целевых программ и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей;

носит межотраслевой и межведомственный характер и не может быть решена без участия федерального центра;

не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.

Обеспечение жилыми помещениями по договору найма специализированного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 25.06.2012 № 539 «Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В рамках подпрограммы оказывается государственная поддержка в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также социальных проблем жизненного устройства данной категории граждан.

Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 14.06.2012 № 514
«О порядке предоставления жилых помещений и расходования субвенций на осуществление полномочий по предоставлению жилых помещений отдельным категориям граждан».

По договору социального найма жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей, проживающим более 5 лет на территории Ростовской области. Данным гражданам на основании ходатайства главы Администрации Мясниковского района, предоставляется благоустроенное жилое помещение площадью не менее нормы предоставления жилья.

- 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Цель Подпрограммы – исполнение муниципальных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи.

Обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях.

Решение данной задачи оценивается:

количеством молодых семей – претендентов на получение социальных выплат;

количеством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем;

количеством семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей;

общей площадью жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат;

общей площадью жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

общей площадью жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Срок реализации подпрограммы рассчитан на двенадцать  лет – с 2019 по 2030 год.

Конечный результат реализации подпрограммы:

участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий;

- 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

3.1 Обеспечение жильем молодых семей в Мясниковском районе

Молодым семьям оказывается государственная поддержка в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

# Условия и порядок предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", постановление Правительства РО от 17.10.2018 N 642 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области", постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2014 N 135 "О порядке реализации основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на территории Ростовской области", постановлением Администрации Мясниковского района от 20.04.2018 г. №431 «О порядке реализации основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на территории Мясниковскгого района» и нормативными правовыми актами Администрации Мясниковского района.

Социальная выплата молодой семье предоставляется в размере:

30 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями настоящих мероприятий, - молодым семьям, не имеющим детей;

35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями настоящих мероприятий, - молодым семьям, имеющим одного ребенка или более, а также неполным молодым семьям, состоящим из одного молодого родителя и одного или более ребенка.

Социальная выплата молодой семье может предоставляться как за счет средств одного из бюджетов (федерального, областного или бюджета Мясниковского района), так и за счет средств нескольких бюджетов. При этом уровень софинансирования мероприятий из бюджета Мясниковского района устанавливается не менее обязательного уровня софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, определяемого в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302.

Условия и порядок предоставления средств федерального бюджета для софинансирования настоящих мероприятий определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Возможно финансирование мероприятий в полном объеме за счет средств областного бюджета и бюджета Мясниковского района вне зависимости от наличия средств федерального бюджета и результатов федерального конкурсного отбора. Порядок расходования средств областного бюджета определен постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2014 N 135.

В случае если молодой семье (членам молодой семьи) ранее была оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий за счет средств федерального и (или) областного бюджетов, социальная выплата в рамках настоящей подпрограммы не предоставляется.

Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета и (или) бюджета Мясниковского района в размере 5 процентов от расчетной средней стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка. Молодая семья имеет право использовать дополнительную социальную выплату для погашения части расходов, связанных с погашением кредита или займа на приобретение жилого помещения (строительство индивидуального жилого дома), либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Порядок предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты определен постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2014 N 135.

Администрация Мясниковского района совместно с Правительством Ростовской области определяют объемы ежегодного финансирования мероприятий и предусматривают эти объемы в бюджете соответствующего уровня.

3.2 Обеспечение предоставления жилых помещений

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Порядок обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определен постановлением Правительства Ростовской области от 25.06.2012 № 539 «Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Финансирование осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

Объем финансирования рассчитывается исходя из учета количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в общеобластной список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет средств областного бюджета, а также с учетом стоимости одного квадратного метра, утверждаемой ежеквартально приказом министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, и площади предоставляемого помещения. Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с реальными потребностями, исходя из особенностей категории.

3.3  Предоставление по договору социального
найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется
трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей

Жилые помещения по договору социального найма предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов, если на момент принятия решения о предоставлении жилого помещения дети-близнецы являются несовершеннолетними, проживают совместно с родителями и находятся на их иждивении, а также гражданам, проживающим 5 и более лет на территории Ростовской области, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей, если на момент принятия решения о предоставлении жилого помещения дети проживают совместно с родителями и находятся на их иждивении.

По договору социального найма предоставляются жилые помещения, приобретенные (построенные) за счет выделенных на эти цели средств областного бюджета в муниципальную собственность.

Порядок предоставления жилых помещений определен постановлением Правительства Ростовской области от 14.06.2012 № 514 «О порядке предоставления жилых помещений и расходования субвенций на осуществление полномочий по предоставлению жилых помещений отдельным категориям граждан».

4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного и  местного бюджетов. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет местного бюджета в объемах, предусмотренных Муниципальной программой и утвержденных решением Собрания депутатов Мясниковского района о бюджете Мясниковского района на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 58469,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 8420,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2019  году - 1842,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 1138,8 тыс. рублей;

в 2021 году - * тыс. рублей;

в 2022 году - 1974,7 тыс. рублей;

в 2023 году - 2073,7 тыс. рублей;

в 2024 году - 695,6 тыс. рублей;

в 2025 году - 695,6 тыс. рублей

в 2026 году - 1974,7 тыс. рублей;

в 2027 году - 2073,7 тыс. рублей;

в 2028 году - 695,6 тыс. рублей;

в 2029 году - 695,6 тыс. рублей;

в 2030 году -   тыс.руб.

(* – средства федерального бюджета включаются в подпрограмму при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых);

за счет средств областного бюджета – 48292,4 тыс. рублей, в том числе**:

в 2019  году - 1842,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 1138,8 тыс. рублей;

в 2021 году - * тыс. рублей;

в 2022 году - 1974,7 тыс. рублей;

в 2023 году - 2073,7 тыс. рублей;

в 2024 году - 695,6 тыс. рублей;

в 2025 году - 695,6 тыс. рублей

в 2026 году - 1974,7 тыс. рублей;

в 2027 году - 2073,7 тыс. рублей;

в 2028 году - 695,6 тыс. рублей;

в 2029 году - 695,6 тыс. рублей

в 2030 году -   тыс.руб.

(** – средства областного бюджета включаются в подпрограмму при условии отражения их в областном  законе о областном бюджете, иных областных нормативных правовых)

за счет средств местных бюджетов – 1756,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2019  году - 1842,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 1138,8 тыс. рублей;

в 2021 году - * тыс. рублей;

в 2022 году - 1974,7 тыс. рублей;

в 2023 году - 2073,7 тыс. рублей;

в 2024 году - 695,6 тыс. рублей;

в 2025 году - 695,6 тыс. рублей

в 2026 году - 1974,7 тыс. рублей;

в 2027 году - 2073,7 тыс. рублей;

в 2028 году - 695,6 тыс. рублей;

в 2029 году - 695,6 тыс. рублей

в 2030 году -   тыс.руб.

(*** – средства местных бюджетов включаются в подпрограмму при условиях отражения их в решении Собрания депутатов Мясниковского района о бюджете Мясниковского района);

- средства внебюджетных источников – ****тыс. руб. в том числе:

в 2019  году - *** тыс. рублей;

в 2020 году - *** тыс. рублей;

в 2021 году - *** тыс. рублей;

в 2022 году - *** тыс. рублей;

в 2023 году - *** тыс. рублей;

в 2024 году - *** тыс. рублей;

в 2025 году - *** тыс. рублей

в 2026 году - *** тыс. рублей;

в 2027 году - *** тыс. рублей;

в 2028 году - *** тыс. рублей;

в 2029 году -  *** тыс. рублей

в 2030 году -  *** тыс.руб.

(**** – средства внебюджетных источников  включаются в подпрограмму при условии формирования списка получателей социальных выплат).

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы за счет средств местного бюджета на период после планового периода указывается по годам реализации и подлежит уточнению после утверждения Бюджетной стратегии до 2030 года.

5. Участие сельских поселений Мясниковского района в реализации подпрограммы муниципальной программы.

Участие сельских поселений Мясниковского района в реализации подпрограммы не предусмотрено.

6. Обобщенная характеристика мер правового регулирования.

Меры налогового, таможенного и иные меры кроме нормативно-правового государственного регулирования в сфере в области реализации подпрограммы не предусмотрены.

- 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы.

Муниципальные задания по этапам реализации подпрограммы отсутствуют.

- 8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками.

Невыполнение или неэффективное выполнение подпрограммы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам относятся:

несоблюдение сроков реализации подпрограммы;

неэффективное расходование денежных средств.

Реализация указанных рисков может привести к недостижению целевых значений показателей и ожидаемых результатов реализации подпрограммы.

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволит осуществление рационального управления реализацией подпрограммы.

Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, недопущения их развития будет осуществляться ежеквартальный контроль за сроками и параметрами реализации основных мероприятий.

В случае реализации риска будут выявляться его причины, прогнозироваться ход развития и последствия, осуществляться разработка и реализация мер по его устранению (локализации).

Для недопущения неэффективного расходования денежных средств предполагается усилить контроль за финансово-экономической деятельностью на всех этапах выполнения подпрограммы.

К основным внешним рискам относятся: нормативно-правовые, финансово-экономические, социально-экономические и организационные.

Нормативно-правовые и организационные риски заключаются в изменении структуры и задач органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации программных мероприятий, изменении нормативно-правовой базы.

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят осуществление рационального управления реализацией подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации подпрограммы.

Финансово-экономический риск заключается в недостаточном финансировании реализации подпрограммы.

Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более эффективного распределения и использования имеющихся финансовых средств.

К социально-экономическому риску относится осложнение социально-экономической обстановки.

Минимизировать данный риск возможно за счет:

проведения социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства и восстановление социального мира в обществе;

повышения уровня финансирования социальных программ.

К рискам, не поддающимся управлению, относятся также различные форс-мажорные обстоятельства.

Управляющий делами

Администрации района                                         А.П.  Кравченко

Приложение № 1

к муниципальной программе Мясниковского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной  программы
Мясниковского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Мясниковского района», ее подпрограмм и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой | ведомственный |  |  | процентов | 5,0 | 11,3 | 16,7 | 21,9 | 27,2 | 32,5 | 37,8 | 43,1 | 48,4 | 53,6 | 59,1 | 64,3 | 69,6 |  | 74,9 |
| 1.2. | Показатель 2.Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | ведомственный |  |  | процентов | 100 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |  | 90,00 |
| 2.Подпрограмма «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков, в том числе для жилищного строительства и комплексного освоения, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | ведомственный |  |  | процентов | 25,50 | 29,50 | 33,2 | 37 | 40,8 | 44,6 | 48,4 | 52,2 | 56 | 59,8 | 63,6 | 67,4 | 71,2 |  | 75 |
| 2.2. | Показатель 1.2. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | ведомственный |  |  | единиц | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |
| 3. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 3.1. Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | ведомственный |  |  | семей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
| 4.2. | Показатель 3.4. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем | ведомственный |  |  | человек | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 |
| 4.3. | Показатель 3.7. Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов; количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | ведомственный |  |  | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4.4. | Показатель 3.9. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | ведомственный |  |  | тыс. кв. метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание. –* – предоставление жилья носит заявительный характер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе Мясниковского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Мясниковского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы
Мясниковского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий для развития территорий для жилищного строительства, в том числе для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Развитие территорий через вовлечение в оборот земельных участков, в том числе для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; органы местного самоуправления | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства |  | отсутствие вовлеченных в оборот земельных участков приведет к сдерживанию развития территорий, в том числе для жилищного строительства | показатели 1, 1.1 |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ муниципальных образований для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | карты (планы) объектов землеустройства в отношении границ муниципальных образований |  | отсутствие карт (планов) объектов землеустройства в отношении границ муниципальных образований | показатели 1, 1.1 |  |
| 1.2. Задача 2 подпрограммы 1 «Актуализация документов территориального планирования, направленная на формирование перспективных земельных участков, в том числе для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; органы местного самоуправления | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | сформированные территории, в том числе для жилищного строительства |  | отсутствие территорий, в том числе для жилищного строительства | показатель 1.1 |  |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» государственного задания на оказание государственных услуг | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | выполненная научно-исследовательская работа, разработанные документы территориального планирования, документация по планировке территории |  | отсутствие разработанных документов территориального планирования, документации по планировке территории | показатель 1.1 |  |
| 1.3. Задача 3 подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий в сфере строительства путем уменьшения административной нагрузки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1.5. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; органы местного самоуправления муниципальных образований | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья |  | снижение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | показатель 1.2 |  |
| II. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель подпрограммы 2 «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | улучшение жилищных условий молодых семей |  | отсутствие возможности улучшения жилищных условий молодыми семьями – участниками подпрограммы |  | показатели 4, 3.1 |
| 2.2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | необеспеченность жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | показатели 3.4, 3.5, 3.6, 3.9 |
| 2.2.3. | Основное мероприятие 2.3 Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов; в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | решение жилищной проблемы граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов; в составе семьи которых имеется десять или болеенесовершеннолетних детей |  | необеспеченность жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилыхпомещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов; в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей |  | показатель 3.7 |

Приложение № 4

к муниципальной программе Мясниковского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА

на реализацию муниципальной программы Мясниковского района
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»

| Статус | Наименова-ние муниципальной программы, подпро-грамммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответст-венный испол-нитель, соиспол-нители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспече-ние доступ-ным и комфортным жильем населения Мясниковского района» | всего в том числе: | 902 | – | – | – | 7562,9 |  |  | 8945,6 |  | 5248,6 | 8255,1 |  |  |  |  | 12895,8 |  |  | 9641,6 | 9641,6 |  |
|  |  | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района, отдел имущественных и земельных отношений | 902 | – | – | – | 7562,9 |  |  | 8945,6 |  | 5248,6 | 8255,1 |  |  |  |  | 12895,8 |  |  | 9641,6 | 9641,6 |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие территорий для жилищ-ного строи-тельства в Мясниковском районе» | всего в том числе: | 902 | – | – | – | 452,0 |  |  | 279,7 |  | 298,4 | 500,0 |  |  |  |  | 730,5 |  |  | 730,5 | 730,5 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строитель-ства | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Мясниковского района | финансирование в рамках Программы не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | образование земельных участков с целью формирования территорий для жилищного строительства | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Мясниковского района | 902 | – | – | – | 452,0 |  |  | 279,7 |  | 298,4 | 500,0 |  |  |  |  | 730,5 |  |  | 730,5 | 730,5 |  |
| Подпрограмма 2 Основное мероприятие 2.1 | «Оказание мер государ-ственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» обеспечение жильем молодых семей в Мясниковском районе | всего в том числе: | 902 | – | – | – | 7110,9* |  |  | 8665,9 |  | 4950,22* | 7755,1* |  |  |  |  | 12165,3* |  |  | 8911,1* | 8911,1* |  |
|  |  | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 902 | – | – | – | 3306,1* |  |  | 6527,5 |  | 8617,5 | 8617,5 |  |  |  |  | 8617,5 |  |  | 8617,5 | 8617,5 |  |
| в том числе: | предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.1 | Мониторинг реализации | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 902 | – | – | – | финансирование в рамках программы не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.2 | Осуществление контроля за реализацией Подпрограммы | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 902 | – | – | – | финансирование в рамках программы не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.3 | Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 902 | – | – | – | финансирование в рамках программы не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.4 | Формирование списков молодых семей для участия в Программе | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 902 | – | – | – | финансирование в рамках программы не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.5 | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 902 | – | – | – | финансирование в рамках программы не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.6 | Разработка методического обеспечения Программы, подготовка информационно- аналитических материалов | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 902 | – | – | – | финансирование в рамках программы не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.7 | Организация информационно разъяснительной работы финансирования среди населения по освещению целей и задач Программы | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 902 | – | – | – | финансирование в рамках программы не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | обеспечение предоставле-ния жилых помещений детям-сиро-там и детям, оставшимся без попече-ния родите-лей, лицам из их числа по договорам найма специализи-рованных жилых помещений | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 902 | – | – | – | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Основное мероприятие 2.3 | предостав-ление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающих-ся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершен-нолетних детей | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 902 | – | – | – | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |

<*>При изменении норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья, а также при формировании районного бюджета на очередной финансовый

год, сумма будет корректироваться.

Приложение № 5

к муниципальной программе Мясниковского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА

на реализацию муниципальной программы Мясниковского района
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»

| Статус | Наименова-ние муниципальной программы, подпро-грамммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответст-венный испол-нитель, соиспол-нители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» | всего в том числе: |  | 902 |  | – | – |  | – | 7562,9 |  | 8945,6 |  | 5248,6 |  | 8255,1 |  | 12895,8 |  | 9641,6 |  | 9641,6 |  |
|  |  | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района, отдел имущественных и земельных отношений |  | 902 |  | – | – |  | – | 7562,9 |  | 8945,6 |  | 5248,6 |  | 8255,1 |  | 12895,8 |  | 9641,6 |  | 9641,6 |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие территорий для жилищ-ного строи-тельства в Мясниковском районе» | всего в том числе: |  | 902 |  | – | – |  | – | 452,0 |  | 279,7 |  | 298,4 |  | 500,0 |  | 730,5 |  | 730,5 |  | 730,5 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строитель-ства | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Мясниковского района |  | финансирование в рамках Программы не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | образование земельных участков с целью формирования территорий для жилищного строительства | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Мясниковского района |  | 902 |  | – | – |  | – | 452,0 |  | 279,7 |  | 298,4 |  | 500,0 |  | 730,5 |  | 730,5 |  | 730,5 |  |
| Подпрограмма 2 Основное мероприятие 2.1 | «Оказание мер государ-ственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» обеспечение жильем молодых семей в Мясниковском районе | всего в том числе: |  | 902 |  | – | – |  | – | 7110,9* |  | 8665,9 |  | 4950,22* |  | 7755,1* |  | 12165,3* |  | 8911,1* |  | 8911,1* |  |
|  |  | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | 902 |  | – | – |  | – | 3306,1* |  | 8617,5 |  | 8617,5 |  | 8617,5 |  | 8617,5 |  | 8617,5 |  | 8617,5 |  |
| в том числе: | предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.1 | Мониторинг реализации | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | 902 |  | – | – |  | – | финансирование в рамках программы не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.2 | Осуществление контроля за реализацией Подпрограммы | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | 902 |  | – | – |  | – | финансирование в рамках программы не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.3 | Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | 902 |  | – | – |  | – | финансирование в рамках программы не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.4 | Формирование списков молодых семей для участия в Программе | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | 902 |  | – | – |  | – | финансирование в рамках программы не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.5 | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | 902 |  | – | – |  | – | финансирование в рамках программы не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.6 | Разработка методического обеспечения Программы, подготовка информационно- аналитических материалов | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | 902 |  | – | – |  | – | финансирование в рамках программы не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1.7 | Организация информационно разъяснительной работы финансирования среди населения по освещению целей и задач Программы | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | 902 |  | – | – |  | – | финансирование в рамках программы не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | обеспечение предоставле-ния жилых помещений детям-сиро-там и детям, оставшимся без попече-ния родите-лей, лицам из их числа по договорам найма специализи-рованных жилых помещений |  | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | 902 | – | – | – |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.3 | предостав-ление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающих-ся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершен-нолетних детей | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |  | 902 |  | – | – |  | – |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

<*>При изменении норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья, а также при формировании районного бюджета на очередной финансовый

год, сумма будет корректироваться.

Приложение № 5

к муниципальной программе

Мясниковского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»

РАСХОДЫ

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Мясниковского района

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
Мясниковского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Мясниковского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района в том числе за счет средств: |  |  |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | федерального бюджета | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Территориальное планирование и развитие территорий, том числе для жилищного строительства» | всего | 1 220 007,1 | 526 720,7 | 421 495,4 | 27 179,1 | 27 179,1 | 27 179,1 | 27 179,1 | 27 179,1 | 27 179,1 | 27 179,1 | 27 179,1 | 27 179,1 | 27 179,1 |
|  |  | областной бюджет | 1 220 007,1 | 526 720,7 | 421 495,4 | 27 179,1 | 27 179,1 | 27 179,1 | 27 179,1 | 27 179,1 | 27 179,1 | 27 179,1 | 27 179,1 | 27 179,1 | 27 179,1 |
|  |  | безвозмездные поступления в областной бюджет в том числе за счет средств: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего |  | 6685,2 | 8775,20 | 8775,20 | 8775,20 | 8775,20 | 8775,20 | 8775,20 | 8775,20 | 8775,20 | 8775,20 | 8775,20 | 8775,20 |
|  |  | местный бюджет |  | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет Мясниковского района в том числе за счет средств: | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | федерального бюджета | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областного бюджета | - | 6611,20 | 8701,20 | 8701,2 | 8701,2 | 8701,2 | 8701,2 | 8701,2 | 8701,2 | 8701,2 | 8701,2 | 8701,2 | 8701,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечания.

1. Используемое сокращение:

государственная программа – государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»

2. Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 6

к муниципальной программе

Мясниковского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Мясниковского района»

СВЕДЕНИЯ

о показателях по Мясниковскому району

| № п/п | Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования в Ростовской области | Данные для расчета значений показателя |  | Значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Показатель 1. Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мясниковский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.2. Показатель 2. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий,в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мясниковский район | 100,0 | 80,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Подпрограмма «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Показатель 1.1. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мясниковский район | 12 | 11 | 10 |  | 9 |  | 9 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3.3. Показатель 3.3. Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат (семей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Мясниковский район | 4 | 5 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 3.4. Показатель 3.4. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Мясниковский район | 4 | 9 | 7 | 9 |  | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 |  | 9 |  | 9 | 9 | 9 |
| 3.7. Показатель 3.9. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (тыс. кв. метров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Мясниковский район | 0,1 | 0,23 | 0,17 | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 | 0,23 |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

средства областного бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в областном законе о областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах

средства федерального бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах