ПРОЕКТ



Администрация Мясниковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_.2018 г № \_\_\_\_\_ с. Чалтырь

Об утверждении Муниципальной программы

Мясниковского района «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Мясниковского района»

В соответствии с распоряжением Администрации Мясниковского района от 25.10.2018 № 142 «Об утверждении Перечня Муниципальных программ Мясниковского района», постановлением Администрации Мясниковского района от 14.08.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности Муниципальной программы Мясниковского района», Администрация Мясниковского района

постановляет:

1.  Утвердить муниципальную программу Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района», согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с состовления проекта областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района К.Р. Хатламаджияна.

Глава Администрации

Мясниковского района В.С. Килафян

Постановление вносит

отдел строительства и

ЖКХ Администрации

Мясниковского района

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Мясниковского района

от\_\_\_\_\_2018 № \_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Мясниковского района «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»

Паспорт

муниципальной программы

Мясниковского района «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Мясниковского района | – | Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | органы местного самоуправления Муниципальных образований Мясниковского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | «Стимулирование и развитие жилищного строительства в Мясниковском районе»;  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мясниковского района» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | – | повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| Задачи муниципальной программы | – | стимулирование и развитие жилищного хозяйства; развитие коммунальной инфраструктуры |
| Целевые показатели муниципальной программы | – | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; количество аварий в сфере ЖКХ; доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | 630628,5тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 5342,3тыс. рублей;  в 2020 году – 389662,3 тыс. рублей;  в 2021 году – 225312,6 тыс. рублей;  в 2022 году – 1682,6 тыс. рублей;  в 2023 году – 1682,6тыс. рублей;  в 2024 году – 992,3 тыс. рублей;  в 2025 году – 992,3 тыс. рублей;  в 2026 году – 992,3 тыс. рублей;  в 2027 году – 992,3 тыс. рублей;  в 2028 году – 992,3 тыс. рублей;  в 2029 году – 992,3 тыс. рублей;  в 2030 году – 992,3 тыс. рублей;  в том числе:  за счет средств областного бюджета – 574838,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 4328,3 тыс. рублей;  в 2020 году – 359055,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 207360,9 тыс. рублей;  в 2022 году – 950,4 тыс. рублей;  в 2023 году – 950,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 313,3 тыс. рублей;  в 2025 году – 313,3 тыс. рублей;  в 2026 году – 313,3 тыс. рублей;  в 2027 году – 313,3 тыс. рублей;  в 2028 году – 313,3 тыс. рублей;  в 2029 году – 313,3 тыс. рублей;  в 2030 году – 313,3 тыс. рублей;  из них за счет федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств местных бюджетов – 55789,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 1014,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 30606,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 17951,7 тыс. рублей;  в 2022 году – 732,2 тыс. рублей;  в 2023 году – 732,2 тыс. рублей;  в 2024 году – 679,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 679,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 679,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 679,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 679,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 679,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 679,0 тыс. рублей |
|  |  | Муниципальная программа финансируется из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете. |
|  |  | Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий государственной программы определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | повышение удовлетворенности населения Мясниковского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |

Паспорт подпрограммы

«Развитие жилищного хозяйства в Мясниковском районе»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Мясниковском районе» (далее – также подпрограмма 1) |
|  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы 1 | – | отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |
|  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | – | органы местного самоуправления Муниципальных образований Мясниковского района |
|  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | – | отсутствуют |
|  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | – | стимулирование и развитие жилищного хозяйства |
|  |  |  |
| Задачи подпрограммы 1 | – | информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере;  создание условий для развития конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами; |
|  |  |  |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | – | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | общий объем финансового обеспечения составляет 108,0 тыс. рублей,  в том числе:  в 2019 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 9,0 тыс. рублей;  в том числе:  за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;  из них за счет федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств местных бюджетов – 108,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 9,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 9,0 тыс. рублей  Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы 1 определяются нормативными правовыми актами органов местногосамоуправления муниципальных образований |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | – | приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями |

Паспорт подпрограммы

«Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Мясниковского района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Мясниковского района» (далее – также подпрограмма 2) |
|  |  |  |
| Исполнитель подпрограммы 2 | – | отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района |
|  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | – | органы местного самоуправления Муниципальных образований Мясниковского района |
|  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | – | отсутствуют |
|  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | – | развитие коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |
| Задачи подпрограммы 2 | – | повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
|  |  |  |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | – | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; количество аварий в сфере ЖКХ; доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | – | 2019 – 2030 годы.  Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | 630520,5 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 5333,3 тыс. рублей;  в 2020 году – 389653,3 тыс. рублей;  в 2021 году – 225303,6 тыс. рублей;  в 2022 году – 1673,6 тыс. рублей;  в 2023 году – 1673,6 тыс. рублей;  в 2024 году – 983,3 тыс. рублей;  в 2025 году – 983,3 тыс. рублей;  в 2026 году – 983,3 тыс. рублей;  в 2027 году – 983,3 тыс. рублей;  в 2028 году – 983,3 тыс. рублей;  в 2029 году – 983,3 тыс. рублей;  в 2030 году – 983,3 тыс. рублей;  в том числе:  за счет средств областного бюджета – 574838,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 4328,3 тыс. рублей;  в 2020 году – 359055,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 207360,9 тыс. рублей;  в 2022 году – 950,4 тыс. рублей;  в 2023 году – 950,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 313,3 тыс. рублей;  в 2025 году – 313,3 тыс. рублей;  в 2026 году – 313,3 тыс. рублей;  в 2027 году – 313,3 тыс. рублей;  в 2028 году – 313,3 тыс. рублей;  в 2029 году – 313,3 тыс. рублей;  в 2030 году – 313,3 тыс. рублей;  из них за счет федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств местных бюджетов – 55681,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 1005,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 30597,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 17942,7 тыс. рублей;  в 2022 году – 723,2 тыс. рублей;  в 2023 году – 723,2 тыс. рублей;  в 2024 году – 670,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 670,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 670,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 670,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 670,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 670,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 670,0 тыс. рублей |

Приоритеты и цели

в жилищно-коммунальной сфере Мясниковского района

Основной целью в жилищно-коммунальной сфере является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1538-р;

Стратегией социально-экономического развития Мясниковского района на период до 2030 года;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Сведения о показателях муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района», подпрограмм муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» и их значениях приведены в приложении № 1 к государственной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальных программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» приведен в приложении № 2 к государственной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Ростовской области) приведен в приложении № 3 к государственной программе.

Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» приведены в приложении № 4 к государственной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.

Показатели результативности использования субсидии из федерального бюджета приведены в приложении № 6 к муниципальной программе.

Общая характеристика участия

муниципальных образований в Ростовской области

в реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»

Участие муниципальных образований в Ростовской области в реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области» и подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области» по следующим направлениям:

содействие в проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

поддержка муниципальных образований в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов коммунальной инфраструктуры, в обеспечении водонапорными башнями, а также в реализации мероприятий по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей;

поддержка муниципальных образований в вопросах принятия мер по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги в пределах установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.

Реализация перечисленных направлений осуществляется как за счет собственных средств местных бюджетов, так и при финансовой поддержке из федерального и областного бюджетов.

Кроме того, участие муниципальных образований в Ростовской области в мероприятиях, направленных на создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области, заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Муниципальные программы могут предусматривать также меры, способствующие:

снижению административных барьеров при предоставлении земельных участков для строительства объектов коммунальной инфраструктуры, проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

развитию кредитования строительства коммунальной инфраструктуры;

содействию профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере ЖКХ.

Сведения о показателях по муниципальным образованиям в Ростовской области приведены в приложении № 7 к государственной программе.

Распределение субсидий (иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям в Ростовской области и направлениям расходования средств государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» приведены в приложении № 8 к государственной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) приведен в приложении № 9 к государственной программе.

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области» приведена в приложении № 10 к государственной программе.

Условия предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий в рамках государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» приведены в приложении № 11 к государственной программе.

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника  управления документационного  обеспечения Правительства Ростовской области – начальник  отдела нормативных документов |  | В.В. Сечков |

Приложение № 1

к муниципальной программе Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района», подпрограмм муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показа­теля | Единицаизмере­ния | Данные для расчета значений показателя | | Значение показателя | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017  год | 2018  год | | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения М» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | 1. Доля многоквартирных домов в целом по Ростовской области, в которых собствен­ники помещений выбрали и реали­зуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специали­зированного потребительского кооператива | статис­тический | про­центов | 14,00 | 14,00 | 14,05 | 14,10 | 14,15 | 14,20 | 14,25 | 14,30 | 14,35 | 14,40 | 14,45 | 14,50 | 14,55 | 14,60 |
| 1.2. | 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей числен­ности населения области | ведомст­венный | про­центов | 44,5 | 44,5 | 44,4 | 44,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
| 2. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Мясниковском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | 1.1. Доля отремонтирован­ных систем в многоквартирных домах в общей структуре много­квартирных домов, подлежащих капитальному ремонту | ведомст­венный | про­центов | 3,20 | 3,50 | 5,30 | 7,20 | 9,20 | 11,00 | 12,80 | 14,50 | 16,10 | 17,70 | 19,30 | 20,80 | 22,40 | 25,00 |
| 2.2. | 1.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | статис­тический | единиц | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 |
| 2.3. | 1.3. Количество лиц, обученных основам управле­ния многоквартир­ными домами | ведомст­венный | человек | 1270 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 |
| 3. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Мясниковского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | 2.1 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей числен­ности населения области | статис­тический | про­центов | 44,5 | 44,5 | 44,4 | 44,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
| 3.2. | 2.2 Количество аварий в сфере ЖКХ | ведомст­венный | единиц | 128 | 120 | 108 | 106 | 105 | 103 | 101 | 101 | 98 | 97 | 94 | 73 | 67 | 60 |
| 3.3. | 2.3 Доля потерь тепловой энергии  в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | статис­тический | про­центов | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,39 | 2,38 | 2,37 | 2,36 | 2,35 | 2,34 | 2,33 | 2,32 | 2,31 | 2,30 |

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

\* Значения приведены в соответствие с постановлением Правительства Ростовской области от 04.10.2012 № 945 «Об утверждении Порядка организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, выполнению мероприятий по благоустройству территории, а также ремонту автомобильных дорог» (в редакции от 4 декабря 2017 г.).

Приложение № 2

к муниципальной программе Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Мясниковского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок (годы) | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Стимулирование и развитие жилищного строительства в Мясниковском районе» | | | | | | | |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Стимулирование и развитие жилищного хозяйства» | | | | | | | |
| 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере» | | | | | | | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | министерство ЖКХ области | 2019 | 2030 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | снижение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 1 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | министерство ЖКХ области | 2019 | 2030 | актуализация информации | отсутствие актуальной информации о характеристиках системы ЖКХ | 1 |
| 1.2. Задача 2 подпрограммы 1 «Создание условий для развития конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами» | | | | | | | |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.3.  Проведение специализирован­ных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных коопера­тивов или иных специализирован­ных потребительских коопера­тивов, представителей инициа­тивных групп собственников помещений в многоквартирных домах | министерство ЖКХ области | 2019 | 2030 | повышение качества управления многоквартирными домами | снижение качества управления многоквартирными домами | 1.3 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 1.4.  Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организа­ции мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в  том числе в сфере управления многоквартирными домами) | министерство ЖКХ области, государственное автономное учреждение Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» (по согласованию) | 2019 | 2030 | повышение качества жилищно-коммунальных услуг | снижение качества жилищно-коммунальных услуг | 1.3 |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 1.5.  Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквар­тирными домами | министерство ЖКХ области | 2019 | 2030 | улучшение качества обслуживания жилищного фонда | отсутствие сти­мулов для развития конкуренции в сфере управления домами | 1., 1.2 |
| 1.3. Задача 3 подпрограммы 1 «Реализация механизма софинансирования работ  по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников  помещений в многоквартирном доме, и предоставление мер государственной поддержки в рамках Областного закона  от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | | | | | | | |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1.6.  Предоставление имуществен­ного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | министерство ЖКХ области | 2019 | 2030 | обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | невозможность функционирования региональной системы капиталь­ного ремонта многоквартирных домов | 1.1 |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 1.7.  Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области | министерство ЖКХ области | 2019 | 2030 | улучшение техничес­кого состояния много­квартирных домов | ухудшение технического состояния многоквартирных домов | 1.1 |
| 1.3.3. | Основное мероприятие 1.8.  Предоставление мер государст­венной поддержки в виде имущественного взноса Ростов­ской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах | министерство ЖКХ области | 2019 | 2030 | замена (модернизация) лифтов | невозможность предоставления услуг лифтового хозяйства, отрабо­тавшего норматив­ный срок службы | 1.1 |
| 1.3.4. | Основное мероприятие 1.9.  Предоставление имуществен­ного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на проведение капитального ремонта за счет средств областного бюджета | министерство ЖКХ области | 2019 | 2030 | улучшение техничес­кого состояния много­квартирных домов | ухудшение техни­ческого состояния многоквартирных домов | 1.1 |
| II. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мясниковского района» | | | | | | | |
| 2. Цель подпрограммы 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | |
| 2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Государственная поддержка муниципальных образований в части содержания объектов  коммунальной инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства и объектов теплоэнергетики» | | | | | | | |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации | министерство ЖКХ области, органы мест­ного самоуп­равления (по согласованию) | 2019 | 2030 | повышение удовлетво­ренности населения Ростовской области уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | снижение удовлет­воренности населе­ния Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; повышение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2., 2.2 |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 2.2.  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации | министерство ЖКХ области, органы мест­ного самоуп­равления (по согласованию) | 2019 | 2030 | повышение удовлетво­ренности населения Ростовской области уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | снижение удовлет­воренности населе­ния Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; повышение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2.1., 2.2 |
| 2.1.3. | Основное мероприятие 2.3.  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектной документации | министерство ЖКХ области, органы мест­ного самоуп­равления (по согласованию) | 2019 | 2030 | повышение удовлетво­ренности населения Ростовской области уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | снижение удовлет­воренности населе­ния Ростовской области уровнем коммунального обслуживания; повышение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2.3 |
| 2.1.4. | Основное мероприятие 2.4.  Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | министерство ЖКХ области, администрация г. Волгодонска (по согласованию) | 2019 | 2030 | сокращение числа домов, требующих проведения мероприя­тий по приведению их в состояние, обес­печивающее безопас­ное проживание его жителей | увеличение числа домов, требующих проведения меро­приятий по приве­дению их в состоя­ние, обеспечиваю­щее безопасное проживание его жителей | 2.4 |
| 2.1.5. | Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | министерство ЖКХ области | 2019 | 2030 | повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем коммунального обслуживания | снижение удовлет­воренности населе­ния Ростовской области уровнем коммунального обслуживания | 2., 2.1 |
| 2.1.6. | Основное мероприятие 2.6. Приобретение водонапорных башен | министерство ЖКХ области | 2019 | 2030 | повышение удовлетво­ренности населения Ростовской области уровнем надежности предоставления услуг водоснабжения | снижение уровня удовлетворенности населения Ростов­ской области уровнем надеж­ности предоставле­ния услуг водо­снабжения | 2 |

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

ТСЖ – товарищество собственников жилья.

Приложение № 3

к муниципальной программе Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,

реконструкции и капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Мясниковского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель | Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости строительства | Источник финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет на начало производства работ  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | Х | всего | 1 166 472,2 | 2 895,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 655 431,5 | 2 895,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 511 040,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1. Строительство и реконструкция объектов водопроводного хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | Х | всего | 1 166 472,2 | 2 895,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 655 431,5 | 2 895,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 511 040,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.1. | «Строительство системы водоснабжения аэропорто­вого комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов». 1-й этап - Строительство водопровод­ных очистных сооружений производительностью 5 тыс.м3/сут. в районе ст. Мишкинская (ВОС) и внеплощадочных сетей от водопроводных очистных сооружений до аэропорто­вого комплекса «Южный» с насосной станцией | министерство ЖКХ области | 334-14/РГЭ-2793/05 от 06.06.2014 г. | всего | 1 166 472,2 | 2 895,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 655 431,5 | 2 895,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| межбюджетные трансферты федерального бюджета | 511 040,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

ВОС – водопроводно-очистные сооружения;

пос. – поселок;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 4

к муниципальной программе Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»

РАСХОДЫ

областного бюджета на реализацию муниципальной программы Мясниковского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации расходов | | | | Объем расходов, всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Муниципальная программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» | отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | Х | Х | Х | Х | 630628,5 | 5342,3 | 389662,3 | 225312,6 | 1682,6 | 1682,6 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Мясниковском районе» | отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | Х | Х | Х | Х | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Мясниковского района» | отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | Х | Х | Х | Х | 574838,7 | 4328,3 | 359055,6 | 207360,9 | 950,4 | 950,4 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 |
| 2.1. | ОМ 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопровод­ного хозяйства, включая разра­ботку проектной документации | отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 811 | 05 02 | Х | Х | 604224,0 | 0,0 | 351288,2 | 206410,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2. | ОМ 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализацион­ного хозяйства, включая разра­ботку проектной документации | отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 811 | 05 02 | Х | Х | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.4. | ОМ 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 811 | 05 02 | Х | Х | 3759,6 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 |
| 2.4.1. | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размере платы граждан за коммунальные услуги» |  | 811 | 05 02 | 07 2 00 73660 | 521 | 3759,6 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 |
|  |
| 2.5. | ОМ 2.6. Приобретение водонапорных башен | отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 811 | 05 02 | 07 2 00 74190 | 521 | 2654,5 | – | 2654,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5. | Приобритение коммунальной технини для МУП «Мясниковское ВКХ» | отдел строительства и ЖКХ Администрации Мясниковского района | 811 | 05 02 | 07 2 00 74190 | 521 | 10725,9 | 4015,0 | 4799,6 | 637,1 | 637,1 | 637,1 | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

ВР – вид расходов;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

министерство ЖКХ области– министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

ОМ – основное мероприятие;

РзПр – раздел, подраздел;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ЦСР – целевая статья расходов;

Х – показатель отсутствует.

Приложение № 5

к муниципальной программе Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа программа Мясниковского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мясниковского района» | всего | 630628,7 | 5342,3 | 389662,5 | 225312,6 | 1682,6 | 1682,6 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 | 992,3 |
| областной бюджет\* | 574838,7 | 4328,3 | 359055,6 | 207360,9 | 950,4 | 950,4 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 55789,8 | 1014,0 | 30606,7 | 17951,7 | 732,2 | 732,2 | 679,0 | 679,0 | 679,0 | 679,0 | 679,0 | 679,0 | 679,0 |
| внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Мясниковском районе» | всего | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| безвозмездные поступления в областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Мясниковского района» | всего | 630520,5 | 5333,3 | 389653,3 | 225303,6 | 1673,6 | 1673,6 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 | 983,3 |
| областной бюджет \* | 574838,7 | 4328,3 | 359055,6 | 207360,9 | 950,4 | 950,4 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 | 313,3 |
| безвозмездные поступления в областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | 55681,8 | 1005,0 | 30597,7 | 17942,7 | 723,2 | 723,2 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 |
| внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| безвозмездные поступления в областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе за счет средств: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

\* В том числе иные межбюджетные трансферты, утвержденные Областным законом от 29.03.2018 № 1359-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Приложение № 6

к государственной программе Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»

ПОКАЗАТЕЛИ

результативности использования субсидии из федерального бюджета

Начиная с 2018 года, привлечение средств из федерального бюджета осуществляется в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

На реализацию мероприятий по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в 2019 году планируется повышение эксплуатационной надежности жилых домов № 74 по ул. Ленина и № 118 по ул. Морской, в 2020 году планируется начало работ по ул. Ленина, № 41.

Показательрезультативностипредоставлениясубсидии–количествомногоквартирныхдомовг. Волгодонска, длякоторыхобеспеченаэксплуатационнаянадежность, значение которого 1 штука в год.

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

ул. – улица.

Приложение № 7

к государственной программе Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»

СВЕДЕНИЯ

о показателях по муниципальным образованиям в Ростовской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования в Ростовской области | Данные для расчета значений показателя | | Значение показателя | | | | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатель 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Ростовской области (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | г. Азов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | г. Батайск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | г. Волгодонск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | г. Гуково | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | г. Донецк | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | г. Зверево | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7. | г. Каменск-Шахтинский | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8. | г. Новочеркасск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9. | г. Новошахтинск | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.10. | г. Ростов-на-Дону | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.11. | г. Таганрог | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.12. | г. Шахты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.13. | Азовский район | 39,4 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 1.14. | Аксайский район | 96,0 | 96,0 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| 1.15. | Багаевский район | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 87,0 | 87,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1.16. | Белокалитвинский район | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 72,3 | 72,3 | 76,5 | 76,5 | 83,6 | 83,6 | 83,6 |
| 1.17. | Боковский район | 82,4 | 82,4 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 |
| 1.18. | Верхнедонской район | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 1.19. | Веселовский район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.20. | Волгодонской район | 24,5 | 24,5 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 25,8 |
| 1.21. | Дубовский район | 94,5 | 94,5 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 1.22. | Егорлыкский район | 93,8 | 93,8 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 |
| 1.23. | Заветинский район | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 1.24. | Зерноградский район | 45,3 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 63,8 | 63,8 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
| 1.25. | Зимовниковский район | 61,3 | 61,3 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,3 | 61,3 | 61,4 | 61,4 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
| 1.26. | Кагальницкий район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.27. | Каменский район | 89,7 | 89,7 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,4 | 91,4 |
| 1.28. | Кашарский район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.29. | Красносулинский район | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,9 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,3 | 51,3 | 51,3 |
| 1.30. | Куйбышевский район | 78,2 | 78,2 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 78,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
| 1.31. | Константиновский район | 69,1 | 69,1 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 72,8 | 72,8 |
| 1.32. | Мартыновский район | 85,3 | 85,3 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,7 |
| 1.33. | Матвеево-Курганский район | 78,7 | 78,7 | 78,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 |
| 1.34. | Милютинский район | 96,5 | 96,5 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,3 | 96,3 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| 1.35. | Морозовский район | 85,1 | 85,1 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 1.36. | Мясниковский район | 44,5 | 44,5 | 44,4 | 44,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
| 1.37. | Миллеровский район | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.38. | Неклиновский район | 80,5 | 80,5 | 80,4 | 80,4 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 |
| 1.39. | Обливский район | 95,3 | 95,3 | 95,2 | 95,2 | 95,1 | 95,1 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,3 | 95,3 |
| 1.40. | Октябрьский район | 83,0 | 83,0 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
| 1.41. | Орловский район | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,3 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,1 | 23,1 |
| 1.42. | Песчанокопский район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.43. | Пролетарский район | 76,5 | 76,5 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,3 | 76,4 | 76,2 | 76,1 | 76,0 | 75,9 | 75,9 | 80,3 | 80,3 |
| 1.44. | Ремонтненский район | 92,6 | 92,6 | 92,5 | 92,5 | 92,4 | 92,4 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,2 | 92,2 | 92,2 |
| 1.45. | Родионово-Несветайский район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.46. | Сальский район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.47. | Семикаракорский район | 41,8 | 41,8 | 42,7 | 43,6 | 43,6 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 |
| 1.48. | Советский район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.49. | Тарасовский район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.50. | Тацинский район | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 14 | 17 | 27 | 70 |
| 1.51. | Усть-Донецкий район | 56,9 | 56,9 | 57,3 | 57,3 | 57,2 | 57,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,0 |
| 1.52. | Целинский район | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 |
| 1.53. | Цимлянский район | 79,1 | 79,1 | 79,0 | 79,0 | 79,3 | 79,3 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 |
| 1.54. | Чертковский район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.55. | Шолоховский район | 78,8 | 78,9 | 78,9 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
| 2. Показатель 2.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | г. Ростов-на-Дону | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2. | г. Азов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | г. Батайск | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.4. | г. Волгодонск | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5. | г. Гуково | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6. | г. Донецк | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7. | г. Зверево | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8. | г. Каменск-Шахтинский | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.9. | г. Новочеркасск | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.10. | г. Новошахтинск | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.11. | г. Таганрог | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.12. | г. Шахты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.13. | Азовский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.14. | Аксайский район | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.15. | Багаевский район |  |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.16. | Белокалитвинский район | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 2.17. | Боковский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.18. | Bерхнедонской район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |
| 2.19. | Bеселовский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.20. | Волгодонской район | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| 2.21. | Дубовский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.22. | Егорлыкский район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.23. | Заветинский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.24. | Зерноградский район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.25. | Зимовниковский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.26. | Кагальницкий район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.27. | Каменский район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.28. | Kашарский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.29. | Константиновский район | – | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.30. | Красносулинский район | – | – | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.31. | Kуйбышевский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.32. | Мартыновский район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.33. | Mатвеево-Kурганский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.34. | Миллеровский район | 45 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.35. | Милютинский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.36. | Морозовский район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.37. | Мясниковский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.38. | Неклиновский район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.39. | Обливский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.40. | Октябрьский район | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 100 |
| 2.41. | Орловский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| 2.42. | Песчанокопский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 100 |
| 2.43. | Пролетарский район | 50,0 | 50,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.44. | Pемонтненский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.45. | Pодионово-Hесветайский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.46. | Сальский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.47. | Семикаракорский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.48. | Советский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.49. | Tарасовский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.50. | Тацинский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.51. | Усть-Донецкий район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.52. | Целинский район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.53. | Цимлянский район | – | – | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.54. | Чертковский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.55. | Шолоховский район | 98,0 | 99,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Показатель 2.2. Количество аварий в сфере ЖКХ (единиц) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | г. Ростов-на-Дону | 256 | 243 | 224 | 213 | 196 | 188 | 182 | 168 | 162 | 159 | 152 | 144 | 135 | 132 |
| 3.2. | г. Aзов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3. | г. Батайск | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.4. | г. Bолгодонск | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.5. | г. Гуково | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 |
| 3.6. | г. Донецк | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 |
| 3.7. | г. Зверево | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3.8. | г. Kаменск-Шахтинский | 208 | 198 | 182 | 175 | 169 | 163 | 160 | 136 | 134 | 132 | 125 | 119 | 109 | 102 |
| 3.9. | г. Hовочеркасск | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 |
| 3.10. | г. Hовошахтинск | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.11. | г. Tаганрог | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 3.12. | г. Шахты | 94 | 89 | 82 | 78 | 72 | 69 | 67 | 62 | 60 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 |
| 3.13. | Aзовский район | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 3.14. | Aксайский район | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| 3.15. | Багаевский район | 37 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 |
| 3.16. | Белокалитвинский район | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| 3.17. | Боковский район | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.18. | Bерхнедонской район | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.19. | Bеселовский район | 83 | 79 | 73 | 66 | 60 | 57 | 55 | 52 | 50 | 49 | 46 | 44 | 40 | 30 |
| 3.20. | Bолгодонской район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.21. | Дубовский район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.22. | Eгорлыкский район | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.23. | Заветинский район | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 3.24. | Зерноградский район | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 3.25. | Зимовниковский район | 53 | 50 | 46 | 45 | 44 | 44 | 42 | 39 | 39 | 39 | 31 | 29 | 27 | 27 |
| 3.26. | Kагальницкий район | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 |
| 3.27. | Kаменский район | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 3.28. | Kашарский район | 165 | 157 | 134 | 133 | 120 | 114 | 113 | 92 | 88 | 85 | 79 | 77 | 79 | 65 |
| 3.29. | Kонстантиновский район | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 3.30. | Kрасносулинский район | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 3.31. | Kуйбышевский район | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 3.32. | Mартыновский район | 55 | 52 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 41 | 29 | 28 |
| 3.33. | Mатвеево-Kурганский район | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3.34. | Миллеровский район | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.35. | Mилютинский район | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.36. | Mорозовский район | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 3.37. | Mясниковский район | 128 | 120 | 108 | 106 | 105 | 103 | 101 | 101 | 98 | 97 | 94 | 73 | 67 | 60 |
| 3.38. | Hеклиновский район | 162 | 147 | 131 | 126 | 123 | 119 | 115 | 113 | 110 | 109 | 104 | 101 | 106 | 78 |
| 3.39. | Oбливский район | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.40. | Oктябрьский район | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 3.41. | Oрловский район | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 3.42. | Песчанокопский район | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3.43. | Пролетарский район | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 |
| 3.44. | Pемонтненский район | – | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.45. | Pодионово-Hесветайский район | 39 | 37 | 34 | 32 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 |
| 3.46. | Сальский район | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| 3.47. | Cемикаракорский район | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 3.48. | Советский район | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.49. | Tарасовский район | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.50. | Tацинский район | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 3.51. | Усть-Донецкий район | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.52. | Целинский район | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 3.53. | Цимлянский район | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 3.54. | Чертковский район | 138 | 131 | 121 | 112 | 101 | 100 | 99 | 95 | 94 | 91 | 89 | 72 | 68 | 64 |
| 3.55. | Шолоховский район | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. Показатель 2.3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (процентов) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | г. Ростов-на-Дону | 10,30 | 10,20 | 10,10 | 10,00 | 9,95 | 9,90 | 9,85 | 9,80 | 9,75 | 9,70 | 9,65 | 9,60 | 9,55 | 9,50 |
| 4.2. | г. Азов | 15,80 | 15,70 | 15,60 | 15,50 | 15,45 | 15,40 | 15,35 | 15,30 | 15,25 | 15,20 | 15,15 | 15,10 | 15,05 | 15,00 |
| 4.3. | г. Батайск | 18,00 | 17,90 | 17,80 | 17,70 | 17,65 | 17,60 | 17,55 | 17,50 | 17,45 | 17,40 | 17,35 | 17,30 | 17,25 | 17,20 |
| 4.4. | г. Волгодонск | 14,80 | 14,70 | 14,60 | 14,50 | 14,45 | 14,40 | 14,35 | 14,30 | 14,25 | 14,20 | 14,15 | 14,10 | 14,05 | 14,00 |
| 4.5. | г. Гуково | 15,80 | 15,70 | 15,60 | 15,50 | 15,45 | 15,40 | 15,35 | 15,30 | 15,25 | 15,20 | 15,15 | 15,10 | 15,05 | 15,00 |
| 4.6. | г. Донецк | 28,90 | 28,80 | 28,70 | 28,60 | 28,55 | 28,50 | 28,45 | 28,40 | 28,35 | 28,30 | 28,25 | 28,20 | 28,15 | 28,10 |
| 4.7. | г. Зверево | 8,90 | 8,80 | 8,70 | 8,60 | 8,55 | 8,50 | 8,45 | 8,40 | 8,35 | 8,30 | 8,25 | 8,20 | 8,15 | 8,10 |
| 4.8. | г. Каменск-Шахтинский | 13,80 | 13,70 | 13,60 | 13,50 | 13,45 | 13,40 | 13,35 | 13,30 | 13,25 | 13,20 | 13,15 | 13,10 | 13,05 | 13,00 |
| 4.9. | г. Новочеркасск | 11,20 | 11,10 | 11,00 | 10,90 | 10,85 | 10,80 | 10,75 | 10,70 | 10,65 | 10,60 | 10,55 | 10,50 | 10,45 | 10,40 |
| 4.10. | г. Новошахтинск | 8,50 | 8,40 | 8,30 | 8,20 | 8,15 | 8,10 | 8,05 | 8,00 | 7,95 | 7,90 | 7,85 | 7,80 | 7,75 | 7,70 |
| 4.11. | г. Таганрог | 7,80 | 7,79 | 7,78 | 7,76 | 7,75 | 7,74 | 7,72 | 7,70 | 7,65 | 7,60 | 7,55 | 7,50 | 7,45 | 7,40 |
| 4.12. | г. Шахты | 26,80 | 26,70 | 26,60 | 26,50 | 26,45 | 26,40 | 26,35 | 26,30 | 26,25 | 26,20 | 26,15 | 26,10 | 26,05 | 26,00 |
| 4.13. | Азовский район | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,75 | 1,70 | 1,65 | 1,60 | 1,55 | 1,50 | 1,45 | 1,40 |
| 4.14. | Аксайский район | 15,90 | 15,80 | 15,70 | 15,60 | 15,55 | 15,50 | 15,45 | 15,40 | 15,35 | 15,30 | 15,25 | 15,20 | 15,15 | 15,10 |
| 4.15. | Багаевский район | 11,70 | 11,60 | 11,50 | 11,40 | 11,35 | 11,30 | 11,25 | 11,20 | 11,15 | 11,10 | 11,05 | 11,00 | 10,95 | 10,90 |
| 4.16. | Белокалитвинский район | 9,80 | 9,70 | 9,60 | 9,50 | 9,45 | 9,40 | 9,35 | 9,30 | 9,25 | 9,20 | 9,15 | 9,10 | 9,05 | 9,00 |
| 4.17. | Боковский район | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 2,90 | 2,85 | 2,80 | 2,75 | 2,70 | 2,65 | 2,60 | 2,55 | 2,50 | 2,45 | 2,40 |
| 4.18. | Верхнедонской район | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,60 | 3,55 | 3,50 | 3,45 | 3,40 | 3,35 | 3,30 | 3,25 | 3,20 | 3,15 | 3,10 |
| 4.19. | Веселовский район | 5,20 | 5,10 | 5,00 | 4,90 | 4,85 | 4,80 | 4,75 | 4,70 | 4,65 | 4,60 | 4,55 | 4,50 | 4,45 | 4,40 |
| 4.20. | Волгодонской район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.21. | Дубовский район | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,80 |
| 4.22. | Егорлыкский район | 11,10 | 11,00 | 10,90 | 10,80 | 10,75 | 10,70 | 10,65 | 9,00 | 8,90 | 8,80 | 8,70 | 8,60 | 8,50 | 8,40 |
| 4.23. | Заветинский район | 7,90 | 7,80 | 7,70 | 7,60 | 7,55 | 7,50 | 7,45 | 7,40 | 7,35 | 7,30 | 7,25 | 7,20 | 7,15 | 7,10 |
| 4.24. | Зимовниковский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.25. | Зерноградский район | 10,20 | 10,10 | 10,00 | 9,90 | 9,85 | 9,80 | 9,75 | 9,70 | 9,65 | 9,60 | 9,55 | 9,50 | 9,45 | 9,40 |
| 4.26. | Кагальницкий район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.27. | Каменский район | 12,20 | 12,10 | 12,00 | 11,90 | 11,85 | 11,80 | 11,75 | 11,70 | 11,65 | 11,60 | 11,55 | 11,50 | 11,45 | 11,40 |
| 4.28. | Кашарский район | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,29 | 2,28 | 2,27 | 2,26 | 2,25 | 2,24 | 2,23 | 2,22 | 2,21 | 2,20 |
| 4.29. | Константиновский район | 8,10 | 8,00 | 7,90 | 7,80 | 7,75 | 7,70 | 7,65 | 7,60 | 6,00 | 5,90 | 5,80 | 5,70 | 5,60 | 5,50 |
| 4.30. | Красносулинский район | 14,20 | 14,10 | 14,00 | 13,90 | 13,85 | 13,80 | 13,75 | 13,70 | 13,65 | 12,00 | 11,90 | 11,80 | 11,70 | 11,60 |
| 4.31. | Куйбышевский район | 7,10 | 7,00 | 6,90 | 6,80 | 6,75 | 6,70 | 6,65 | 6,60 | 6,55 | 6,50 | 6,45 | 6,40 | 6,35 | 6,30 |
| 4.32. | Мартыновский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.33. | Матвеево-Курганский район | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 2,09 | 2,08 | 2,07 | 2,06 | 2,05 | 2,04 | 2,03 | 2,02 | 2,01 | 2,00 |
| 4.34. | Миллеровский район | 4,40 | 4,30 | 4,20 | 4,10 | 4,05 | 4,04 | 4,03 | 4,02 | 4,01 | 4,00 | 4,99 | 4,98 | 4,97 | 4,96 |
| 4.35. | Милютинский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.36. | Морозовский район | 8,50 | 8,40 | 8,30 | 8,20 | 8,15 | 8,10 | 8,05 | 8,00 | 7,95 | 7,90 | 7,85 | 7,80 | 7,75 | 7,70 |
| 4.37. | Мясниковский район | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,39 | 2,38 | 2,37 | 2,36 | 2,35 | 2,34 | 2,33 | 2,32 | 2,31 | 2,30 |
| 4.38. | Неклиновский район | 4,30 | 4,20 | 4,10 | 4,00 | 3,95 | 3,90 | 3,85 | 3,80 | 3,75 | 3,70 | 3,65 | 3,60 | 3,55 | 3,50 |
| 4.39. | Обливский район | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,29 | 2,28 | 2,27 | 2,26 | 2,25 | 2,24 | 2,23 | 2,22 | 2,21 | 2,20 |
| 4.40. | Октябрьский район | 6,40 | 6,30 | 6,20 | 6,10 | 6,05 | 6,00 | 5,95 | 5,90 | 5,85 | 5,80 | 5,75 | 5,70 | 5,65 | 5,60 |
| 4.41. | Орловский район | 6,40 | 6,30 | 6,20 | 6,10 | 6,05 | 6,00 | 5,95 | 5,90 | 5,85 | 5,80 | 5,75 | 5,70 | 5,65 | 5,60 |
| 4.42. | Песчанокопский район | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 3,40 | 3,35 | 3,30 | 3,25 | 3,20 | 3,15 | 3,10 | 3,05 | 3,00 | 2,95 | 2,90 |
| 4.43. | Пролетарский район | 8,90 | 8,80 | 8,70 | 8,60 | 8,55 | 8,50 | 8,45 | 8,40 | 8,35 | 8,30 | 8,25 | 8,20 | 8,15 | 8,10 |
| 4.44. | Ремонтненский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.45. | Родионово-Несветайский район | 10,10 | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 9,75 | 9,70 | 9,65 | 9,60 | 9,55 | 9,50 | 9,45 | 9,40 | 9,35 | 9,30 |
| 4.46. | Сальский район | 16,40 | 16,30 | 16,20 | 16,10 | 16,05 | 16,00 | 15,95 | 15,90 | 15,85 | 15,80 | 15,75 | 15,70 | 15,65 | 15,60 |
| 4.47. | Семикаракорский район | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,60 | 3,59 | 3,58 | 3,57 | 3,56 | 3,54 | 3,53 | 3,52 | 3,51 | 3,50 | 3,49 |
| 4.48. | Советский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.49. | Тарасовский район | 4,40 | 4,30 | 4,20 | 4,10 | 4,19 | 4,18 | 4,17 | 4,16 | 4,15 | 4,14 | 4,13 | 4,12 | 4,11 | 4,10 |
| 4.50. | Тацинский район | 3,60 | 3,50 | 3,40 | 3,30 | 3,29 | 3,28 | 3,27 | 3,26 | 3,25 | 3,24 | 3,23 | 3,22 | 3,21 | 3,20 |
| 4.51. | Усть-Донецкий район | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 2,90 | 2,89 | 2,88 | 2,87 | 2,86 | 2,85 | 2,84 | 2,83 | 2,82 | 2,81 | 2,80 |
| 4.52. | Целинский район | 3,40 | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,09 | 3,08 | 3,07 | 3,06 | 3,05 | 3,04 | 3,03 | 3,02 | 3,01 | 3,00 |
| 4.53. | Цимлянский район | 13,90 | 13,80 | 13,70 | 13,60 | 13,55 | 13,50 | 13,45 | 13,40 | 13,25 | 13,20 | 13,15 | 3,10 | 13,05 | 13,00 |
| 4.54. | Чертковский район | 8,30 | 8,20 | 8,10 | 8,00 | 7,95 | 7,90 | 7,85 | 7,80 | 7,75 | 7,70 | 7,65 | 7,60 | 7,55 | 7,50 |
| 4.55. | Шолоховский район | 9,60 | 9,50 | 9,40 | 9,30 | 9,25 | 9,20 | 9,15 | 9,10 | 9,05 | 9,00 | 8,00 | 7,90 | 7,80 | 7,70 |
| 5. Показатель. Количество приобретаемых водонапорных башен емкостью 15 куб. метров (единиц) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего водонапорных башен емкостью 15 куб. метров | | 34 | 79 | 89 | – | – | 71 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.1. | Азовский район | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.2. | Аксайский район | – | 5 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.3. | Багаевский район | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.4. | Боковский район | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.5. | Верхнедонской район | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.6. | Веселовский район | 10 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.7. | Дубовский район | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.8. | Егорлыкский район | 4 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.9. | Заветинский район | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.10. | Зимовниковский район | – | 5 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.11. | Зерноградский район | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.12. | Кагальницкий район | – | – | 17 | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.13. | Каменский район | – | 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.14. | Кашарский район | – | – | 13 | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.15. | Мартыновский район | – | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.16. | Матвеево-Курганский район | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.17. | Милютинский район | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.18. | Неклиновский район | – | 11 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.19. | Обливский район | – | – | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.20. | Орловский район | – | 14 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.21. | Песчанокопский район | – | 11 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.22. | Сальский район | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.23. | Семикаракорский район | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.24. | Советский район | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.25. | Тарасовский район | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.26. | Тацинский район | – | – | 5 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.27. | Целинский район | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.28. | Шолоховский район | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. Показатель. Количество приобретаемых водонапорных башен емкостью 25 куб. метров (единиц) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего водонапорных башен емкостью 25 куб. метров | | 123 | 96 | 76 | – | – | 220 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.1. | Азовский район | – | 7 | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.2. | Аксайский район | – | 2 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.3. | Багаевский район | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.4. | Белокалитвинский район | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.5. | Боковский район | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.6. | Верхнедонской район | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.7. | Веселовский район | 6 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.8. | Волгодонской район | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.9. | Дубовский район | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.10. | Егорлыкский район | 13 | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.11. | Заветинский район | 5 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.12. | Зимовниковский район | – | – | 13 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.13. | Зерноградский район | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.14. | Кагальницкий район | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.15. | Каменский район | – | 1 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.16. | Кашарский район | – | – | 18 | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.17. | Константиновский район | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.18. | Красносулинский район | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.19. | Мартыновский район | – | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.20. | Миллеровский район | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.21. | Милютинский район | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.22. | Морозовский район | – | 16 | – | – | – | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.23. | Мясниковский район | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.24. | Неклиновский район | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.25. | Обливский район | – | – | 8 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.26. | Октябрьский район | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.27. | Орловский район | – | 12 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.28. | Песчанокопский район | – | 5 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.29. | Пролетарский район | – | 5 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.30. | Ремонтненский район | – | 5 | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.31. | Родионово-Несветайский район | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.32. | Сальский район | – | 11 | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.33. | Семикаракорский район | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.34. | Советский район | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.35. | Тарасовский район | – | – | 12 | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.36. | Тацинский район | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.37. | Целинский район | – | – | 3 | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.38. | Цимлянский район | – | – | 12 | – | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.39. | Чертковский район | – | 15 | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.40. | Шолоховский район | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.41. | г. Батайск | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.42. | г. Новочеркасск | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. Показатель. Количество приобретаемых водонапорных башен емкостью 30 куб. метров (единиц) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего водонапорных башен емкостью 30 куб. метров | | 13 | 6 | 9 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.1. | Азовский район | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.2. | Белокалитвинский район | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.3. | Верхнедонской район | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.4. | Волгодонской район | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.5. | Егорлыкский район | 6 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.6. | Красносулинский район | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.7. | Миллеровский район | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.8. | Обливский район | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.9. | Октябрьский район | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.10. | Целинский район | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.11. | Цимлянский район | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8. Показатель. Количество приобретаемых водонапорных башен емкостью 50 куб. метров (единиц) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего водонапорных башен емкостью 50 куб. метров | | 19 | 10 | 12 | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.1. | Азовский район | – | 2 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.2. | Белокалитвинский район | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.3. | Волгодонской район | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.4. | Дубовский район | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.5. | Кагальницкий район | – | – | 5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.6. | Каменский район | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.7. | Красносулинский район | 5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.8. | Мартыновский район | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.9. | Мясниковский район | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.10. | Обливский район | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.11. | Октябрьский район | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.12. | Орловский район | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.13. | Пролетарский район | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.14. | Ремонтненский район | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.15. | Родионово-Несветайский район | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.16. | Тарасовский район | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.17. | Целинский район | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.18. | Цимлянский район | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9. Показатель. Количество приобретаемых водонапорных башен емкостью 160 куб. метров (единиц) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего водонапорных башен емкостью 160 куб. метров | | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9.1. | Родионово-Несветайский район | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10. Показатель. Количество приобретаемых водонапорных башен емкостью 250 куб. метров (единиц) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего водонапорных башен емкостью 250 куб. метров | | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.1. | Обливский район | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

куб. – кубический.

Приложение № 8

к государственной программе Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий (иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям в Ростовской области и направлениям

расходования средств государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»

Таблица № 1

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемуниципальногообразованияв Ростовскойобласти | 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | | 2024 год | | |
| всего | втомчисле | | всего | втомчисле | | всего | втомчисле | | всего | втомчисле | | всего | втомчисле | | всего | втомчисле | |
| засчетсредствобластногобюджета | засчетсредствфедераль­ногобюджета | засчетсредствобластногобюджета | засчетсредствфедераль­ногобюджета | засчетсредствобластногобюджета | засчетсредствфедераль­ногобюджета | засчетсредствобластногобюджета | засчетсредствфедераль­ногобюджета | засчетсредствобластногобюджета | засчетсредствфедераль­ногобюджета | засчетсредствобластногобюджета | засчетсредствфедераль­ногобюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего субсидий | | 3 436 306,5 | 3 359 744,0 | 76 562,5 | 2 186 163,7 | 2 109 601,2 | 76 562,5 | 638 076,3 | 638 076,3 | – | 638 076,3 | 638 076,3 | – | 638 076,3 | 638 076,3 | – | 638 076,3 | 638 076,3 | – |
| 1. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по субсидии | | 2 318 139,8 | 2 318 139,8 | – | 1 405 088,8 | 1 405 088,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.1. | Аксайский район | 201 953,7 | 201 953,7 | – | 718 170,4 | 718 170,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2. | Зерноградский район | 118 294,8 | 118 294,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.3. | Красносулинский район | 322 203,6 | 322 203,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.4. | Миллеровский район | 15 846,0 | 15 846,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.5. | Неклиновский район | 72 428,8 | 72 428,8 | – | 80 873,1 | 80 873,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.6. | Семикаракорский район | 103 425,3 | 103 425,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.7. | Чертковский район | 58 870,2 | 58 870,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.8. | Шолоховский район | 129 077,9 | 129 077,9 | – | 53 943,6 | 53 943,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.9. | г. Батайск | 448 812,7 | 448 812,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.10. | г. Гуково | 442 001,2 | 442 001,2 | – | 80 070,7 | 80 070,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.11. | г. Донецк | 274 132,2 | 274 132,2 | – | 353 353,4 | 353 353,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.12. | г. Каменск-Шахтинский | 65 000,0 | 65 000,0 | – | 118 677,6 | 118 677,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.13. | г. Ростов-на-Дону | 52 625,1 | 52 625,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.14. | г. Шахты | 13 468,3 | 13 468,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. Субсидия на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по субсидии | | 170 808,5 | 170 808,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.1. | Аксайский район | 42 214,2 | 42 214,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2. | Морозовский район | 8 159,7 | 8 159,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.3. | Сальский район | 6 566,0 | 6 566,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.4. | Советский район | 12 168,8 | 12 168,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5. | Цимлянский район | 52 528,0 | 52 528,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.6. | Чертковский район | 9 846,8 | 9 846,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.7. | г. Волгодонск | 39 325,0 | 39 325,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. Субсидия на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| Итого по субсидии | | 84 719,5 | 8 157,0 | 76 562,5 | 84 719,5 | 8 157,0 | 76 562,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по субсидии | | 630 415,0 | 630 415,0 | – | 631 239,4 | 631 239,4 | – | 638 076,3 | 638 076,3 | – | 638 076,3 | 638 076,3 | – | 638 076,3 | 638 076,3 | – | 638 076,3 | 638 076,3 | – |
| 4.1. | Азовский район | 4 064,0 | 4 064,0 | – | 4 064,0 | 4 064,0 | – | 4 064,0 | 4 064,0 | – | 4 064,0 | 4 064,0 | – | 4 064,0 | 4 064,0 | – | 4 064,0 | 4 064,0 | – |
| 4.2. | Аксайский район | 9 662,4 | 9 662,4 | – | 9 798,9 | 9 798,9 | – | 9 798,9 | 9 798,9 | – | 9 798,9 | 9 798,9 | – | 9 798,9 | 9 798,9 | – | 9 798,9 | 9 798,9 | – |
| 4.3. | Белокалитвинский район | 63 288,3 | 63 288,3 | – | 63 827,0 | 63 827,0 | – | 63 827,0 | 63 827,0 | – | 63 827,0 | 63 827,0 | – | 63 827,0 | 63 827,0 | – | 63 827,0 | 63 827,0 | – |
| 4.4. | Дубовский район | 23 948,5 | 23 948,5 | – | 23 948,5 | 23 948,5 | – | 23 948,5 | 23 948,5 | – | 23 948,5 | 23 948,5 | – | 23 948,5 | 23 948,5 | – | 23 948,5 | 23 948,5 | – |
| 4.5. | Егорлыкский район | 10 285,8 | 10 285,8 | – | 10 285,8 | 10 285,8 | – | 10 285,8 | 10 285,8 | – | 10 285,8 | 10 285,8 | – | 10 285,8 | 10 285,8 | – | 10 285,8 | 10 285,8 | – |
| 4.6. | Заветинский район | 5 411,6 | 5 411,6 | – | 5 411,6 | 5 411,6 | – | 5 411,6 | 5 411,6 | – | 5 411,6 | 5 411,6 | – | 5 411,6 | 5 411,6 | – | 5 411,6 | 5 411,6 | – |
| 4.7. | Зерноградский район | 2 426,8 | 2 426,8 | – | 2 426,8 | 2 426,8 | – | 2 426,8 | 2 426,8 | – | 2 426,8 | 2 426,8 | – | 2 426,8 | 2 426,8 | – | 2 426,8 | 2 426,8 | – |
| 4.8. | Зимовниковский район | 807,5 | 807,5 | – | 807,5 | 807,5 | – | 807,5 | 807,5 | – | 807,5 | 807,5 | – | 807,5 | 807,5 | – | 807,5 | 807,5 | – |
| 4.9. | Каменский район | 9 736,7 | 9 736,7 | – | 9 736,7 | 9 736,7 | – | 9 736,7 | 9 736,7 | – | 9 736,7 | 9 736,7 | – | 9 736,7 | 9 736,7 | – | 9 736,7 | 9 736,7 | – |
| 4.10. | Красносулинский район | 2 903,0 | 2 903,0 | – | 2 931,2 | 2 931,2 | – | 2 931,2 | 2 931,2 | – | 2 931,2 | 2 931,2 | – | 2 931,2 | 2 931,2 | – | 2 931,2 | 2 931,2 | – |
| 4.11. | Куйбышевский район | 612,5 | 612,5 | – | 612,5 | 612,5 | – | 612,5 | 612,5 | – | 612,5 | 612,5 | – | 612,5 | 612,5 | – | 612,5 | 612,5 | – |
| 4.12. | Матвеево-Курганский район | 2 079,8 | 2 079,8 | – | 2 079,8 | 2 079,8 | – | 2 079,8 | 2 079,8 | – | 2 079,8 | 2 079,8 | – | 2 079,8 | 2 079,8 | – | 2 079,8 | 2 079,8 | – |
| 4.13. | Миллеровский район | 17 754,2 | 17 754,2 | – | 17 754,2 | 17 754,2 | – | 17 754,2 | 17 754,2 | – | 17 754,2 | 17 754,2 | – | 17 754,2 | 17 754,2 | – | 17 754,2 | 17 754,2 | – |
| 4.14. | Милютинский район | 173,4 | 173,4 | – | 173,4 | 173,4 | – | 173,4 | 173,4 | – | 173,4 | 173,4 | – | 173,4 | 173,4 | – | 173,4 | 173,4 | – |
| 4.15. | Мясниковский район | 313,3 | 313,3 | – | 313,3 | 313,3 | – | 313,3 | 313,3 | – | 313,3 | 313,3 | – | 313,3 | 313,3 | – | 313,3 | 313,3 | – |
| 4.16. | Неклиновский район | 804,4 | 804,4 | – | 804,4 | 804,4 | – | 804,4 | 804,4 | – | 804,4 | 804,4 | – | 804,4 | 804,4 | – | 804,4 | 804,4 | – |
| 4.17. | Октябрьский район | 26 001,9 | 26 001,9 | – | 26 001,9 | 26 001,9 | – | 26 001,9 | 26 001,9 | – | 26 001,9 | 26 001,9 | – | 26 001,9 | 26 001,9 | – | 26 001,9 | 26 001,9 | – |
| 4.18. | Орловский район | 6 395,1 | 6 395,1 | – | 6 395,1 | 6 395,1 | – | 6 395,1 | 6 395,1 | – | 6 395,1 | 6 395,1 | – | 6 395,1 | 6 395,1 | – | 6 395,1 | 6 395,1 | – |
| 4.19. | Песчанокопский район | 228,8 | 228,8 | – | 228,8 | 228,8 | – | 228,8 | 228,8 | – | 228,8 | 228,8 | – | 228,8 | 228,8 | – | 228,8 | 228,8 | – |
| 4.20. | Пролетарский район | 1 682,0 | 1 682,0 | – | 1 682,0 | 1 682,0 | – | 1 682,0 | 1 682,0 | – | 1 682,0 | 1 682,0 | – | 1 682,0 | 1 682,0 | – | 1 682,0 | 1 682,0 | – |
| 4.21. | Ремонтненский район | 15 691,6 | 15 691,6 | – | 15 691,6 | 15 691,6 | – | 15 691,6 | 15 691,6 | – | 15 691,6 | 15 691,6 | – | 15 691,6 | 15 691,6 | – | 15 691,6 | 15 691,6 | – |
| 4.22. | Сальский район | 2 690,7 | 2 690,7 | – | 2 731,4 | 2 731,4 | – | 2 731,4 | 2 731,4 | – | 2 731,4 | 2 731,4 | – | 2 731,4 | 2 731,4 | – | 2 731,4 | 2 731,4 | – |
| 4.23. | Тарасовский район | 2 043,8 | 2 043,8 | – | 2 046,0 | 2 046,0 | – | 2 046,0 | 2 046,0 | – | 2 046,0 | 2 046,0 | – | 2 046,0 | 2 046,0 | – | 2 046,0 | 2 046,0 | – |
| 4.24. | Усть-Донецкий район | 13 888,6 | 13 888,6 | – | 13 888,6 | 13 888,6 | – | 13 888,6 | 13 888,6 | – | 13 888,6 | 13 888,6 | – | 13 888,6 | 13 888,6 | – | 13 888,6 | 13 888,6 | – |
| 4.25. | Целинский район | 3 647,0 | 3 647,0 | – | 3 647,0 | 3 647,0 | – | 3 647,0 | 3 647,0 | – | 3 647,0 | 3 647,0 | – | 3 647,0 | 3 647,0 | – | 3 647,0 | 3 647,0 | – |
| 4.26. | Цимлянский район | 14 800,8 | 14 800,8 | – | 14 878,9 | 14 878,9 | – | 14 878,9 | 14 878,9 | – | 14 878,9 | 14 878,9 | – | 14 878,9 | 14 878,9 | – | 14 878,9 | 14 878,9 | – |
| 4.27. | Чертковский район | 4 360,0 | 4 360,0 | – | 4 360,0 | 4 360,0 | – | 4 360,0 | 4 360,0 | – | 4 360,0 | 4 360,0 | – | 4 360,0 | 4 360,0 | – | 4 360,0 | 4 360,0 | – |
| 4.28. | Шолоховский район | 2 127,1 | 2 127,1 | – | 2 127,1 | 2 127,1 | – | 2 127,1 | 2 127,1 | – | 2 127,1 | 2 127,1 | – | 2 127,1 | 2 127,1 | – | 2 127,1 | 2 127,1 | – |
| 4.29. | г. Батайск | 2 455,4 | 2 455,4 | – | 2 455,4 | 2 455,4 | – | 2 464,7 | 2 464,7 | – | 2 464,7 | 2 464,7 | – | 2 464,7 | 2 464,7 | – | 2 464,7 | 2 464,7 | – |
| 4.30. | г. Зверево | 16 476,8 | 16 476,8 | – | 16 476,8 | 16 476,8 | – | 16 476,8 | 16 476,8 | – | 16 476,8 | 16 476,8 | – | 16 476,8 | 16 476,8 | – | 16 476,8 | 16 476,8 | – |
| 4.31. | г. Каменск-Шахтинский | 23 569,7 | 23 569,7 | – | 23 569,7 | 23 569,7 | – | 23 569,7 | 23 569,7 | – | 23 569,7 | 23 569,7 | – | 23 569,7 | 23 569,7 | – | 23 569,7 | 23 569,7 | – |
| 4.32. | г. Новочеркасск | 1 894,7 | 1 894,7 | – | 1 894,7 | 1 894,7 | – | 1 944,5 | 1 944,5 | – | 1 944,5 | 1 944,5 | – | 1 944,5 | 1 944,5 | – | 1 944,5 | 1 944,5 | – |
| 4.33. | г. Новошахтинск | 653,8 | 653,8 | – | 653,8 | 653,8 | – | 655,3 | 655,3 | – | 655,3 | 655,3 | – | 655,3 | 655,3 | – | 655,3 | 655,3 | – |
| 4.34. | г. Ростов-на-Дону | 244 407,6 | 244 407,6 | – | 244 407,6 | 244 407,6 | – | 250 245,4 | 250 245,4 | – | 250 245,4 | 250 245,4 | – | 250 245,4 | 250 245,4 | – | 250 245,4 | 250 245,4 | – |
| 4.35. | г. Таганрог | 43 520,5 | 43 520,5 | – | 43 520,5 | 43 520,5 | – | 44 459,0 | 44 459,0 | – | 44 459,0 | 44 459,0 | – | 44 459,0 | 44 459,0 | – | 44 459,0 | 44 459,0 | – |
| 4.36. | г. Шахты | 49 606,9 | 49 606,9 | – | 49 606,9 | 49 606,9 | – | 49 606,9 | 49 606,9 | – | 49 606,9 | 49 606,9 | – | 49 606,9 | 49 606,9 | – | 49 606,9 | 49 606,9 | – |
| 5. Субсидия на приобретение водонапорных башен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по субсидии | | 73 615,7 | 73 615,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.1. | Зимовниковский район | 7 239,8 | 7 239,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.2. | Кагальницкий район | 8 554,9 | 8 554,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.3. | Кашарский район | 11 337,8 | 11 337,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.4. | Матвеево-Курганский район | 4 250,3 | 4 250,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.5. | Обливский район | 6 312,1 | 6 312,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.6. | Родионово-Несветайский район | 5 492,2 | 5 492,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.7. | Тарасовский район | 8 296,4 | 8 296,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.8. | Тацинский район | 2 782,1 | 2 782,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.9. | Целинский район | 4 121,5 | 4 121,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.10. | Цимлянский район | 8 588,1 | 8 588,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.11. | Шолоховский район | 5 716,1 | 5 716,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.12. | г. Батайск | 318,2 | 318,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.13. | г. Новочеркасск | 606,2 | 606,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. ИныемежбюджетныетрансфертынакомплексноеразвитиемоногородовипромышленныхзонРостовскойобласти  длясофинансированиярасходовобластногобюджета, связанныхсостроительствомиреконструкциейобъектовводопроводно-канализационногохозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по субсидии | | 158 608,0 | 158 608,0 | – | 65 116,0 | 65 116,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.1. | г. Батайск | 112 905,3 | 112 905,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.2. | г. Гуково | 4 740,4 | 4 740,4 | – | 12 316,0 | 12 316,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.3. | г. Донецк | 40 962,3 | 40 962,3 | – | 52 800,0 | 52 800,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица № 2

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемуниципальногообразованияв Ростовскойобласти | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год | | | 2028 год | | | 2029 год | | | 2030 год | | |
| всего | втомчисле | | всего | втомчисле | | всего | втомчисле | | всего | втомчисле | | всего | втомчисле | | всего | втомчисле | |
| засчетсредствобластногобюджета | засчетсредствфедераль­ногобюджета | засчетсредствобластногобюджета | засчетсредствфедераль­ногобюджета | засчетсредствобластногобюджета | засчетсредствфедераль­ногобюджета | засчетсредствобластногобюджета | засчетсредствфедераль­ногобюджета | засчетсредствобластногобюджета | засчетсредствфедераль­ногобюджета | засчетсредствобластногобюджета | засчетсредствфедераль­ногобюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего субсидий | | 638 076,3 | 638 076,3 | – | 638 076,3 | 638 076,3 | – | 638 076,3 | 638 076,3 | – | 638 076,3 | 638 076,3 | – | 638 076,3 | 638 076,3 | – | 638 076,3 | 638 076,3 | – |
| 1. Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по субсидии | | 638 076,3 | 638 076,3 | – | 638 076,3 | 638 076,3 | – | 638 076,3 | 638 076,3 | – | 638 076,3 | 638 076,3 | – | 638 076,3 | 638 076,3 | – | 638 076,3 | 638 076,3 | – |
| 1.1. | Азовский район | 4 064,0 | 4 064,0 | – | 4 064,0 | 4 064,0 | – | 4 064,0 | 4 064,0 | – | 4 064,0 | 4 064,0 | – | 4 064,0 | 4 064,0 | – | 4 064,0 | 4 064,0 | – |
| 1.2. | Аксайский район | 9 798,9 | 9 798,9 | – | 9 798,9 | 9 798,9 | – | 9 798,9 | 9 798,9 | – | 9 798,9 | 9 798,9 | – | 9 798,9 | 9 798,9 | – | 9 798,9 | 9 798,9 | – |
| 1.3. | Белокалитвинский район | 63 827,0 | 63 827,0 | – | 63 827,0 | 63 827,0 | – | 63 827,0 | 63 827,0 | – | 63 827,0 | 63 827,0 | – | 63 827,0 | 63 827,0 | – | 63 827,0 | 63 827,0 | – |
| 1.4. | Дубовский район | 23 948,5 | 23 948,5 | – | 23 948,5 | 23 948,5 | – | 23 948,5 | 23 948,5 | – | 23 948,5 | 23 948,5 | – | 23 948,5 | 23 948,5 | – | 23 948,5 | 23 948,5 | – |
| 1.5. | Егорлыкский район | 10 285,8 | 10 285,8 | – | 10 285,8 | 10 285,8 | – | 10 285,8 | 10 285,8 | – | 10 285,8 | 10 285,8 | – | 10 285,8 | 10 285,8 | – | 10 285,8 | 10 285,8 | – |
| 1.6. | Заветинский район | 5 411,6 | 5 411,6 | – | 5 411,6 | 5 411,6 | – | 5 411,6 | 5 411,6 | – | 5 411,6 | 5 411,6 | – | 5 411,6 | 5 411,6 | – | 5 411,6 | 5 411,6 | – |
| 1.7. | Зерноградский район | 2 426,8 | 2 426,8 | – | 2 426,8 | 2 426,8 | – | 2 426,8 | 2 426,8 | – | 2 426,8 | 2 426,8 | – | 2 426,8 | 2 426,8 | – | 2 426,8 | 2 426,8 | – |
| 1.8. | Зимовниковский район | 807,5 | 807,5 | – | 807,5 | 807,5 | – | 807,5 | 807,5 | – | 807,5 | 807,5 | – | 807,5 | 807,5 | – | 807,5 | 807,5 | – |
| 1.9. | Каменский район | 9 736,7 | 9 736,7 | – | 9 736,7 | 9 736,7 | – | 9 736,7 | 9 736,7 | – | 9 736,7 | 9 736,7 | – | 9 736,7 | 9 736,7 | – | 9 736,7 | 9 736,7 | – |
| 1.10. | Красносулинский район | 2 931,2 | 2 931,2 | – | 2 931,2 | 2 931,2 | – | 2 931,2 | 2 931,2 | – | 2 931,2 | 2 931,2 | – | 2 931,2 | 2 931,2 | – | 2 931,2 | 2 931,2 | – |
| 1.11. | Куйбышевский район | 612,5 | 612,5 | – | 612,5 | 612,5 | – | 612,5 | 612,5 | – | 612,5 | 612,5 | – | 612,5 | 612,5 | – | 612,5 | 612,5 | – |
| 1.12. | Матвеево-Курганский район | 2 079,8 | 2 079,8 | – | 2 079,8 | 2 079,8 | – | 2 079,8 | 2 079,8 | – | 2 079,8 | 2 079,8 | – | 2 079,8 | 2 079,8 | – | 2 079,8 | 2 079,8 | – |
| 1.13. | Миллеровский район | 17 754,2 | 17 754,2 | – | 17 754,2 | 17 754,2 | – | 17 754,2 | 17 754,2 | – | 17 754,2 | 17 754,2 | – | 17 754,2 | 17 754,2 | – | 17 754,2 | 17 754,2 | – |
| 1.14. | Милютинский район | 173,4 | 173,4 | – | 173,4 | 173,4 | – | 173,4 | 173,4 | – | 173,4 | 173,4 | – | 173,4 | 173,4 | – | 173,4 | 173,4 | – |
| 1.15. | Мясниковский район | 313,3 | 313,3 | – | 313,3 | 313,3 | – | 313,3 | 313,3 | – | 313,3 | 313,3 | – | 313,3 | 313,3 | – | 313,3 | 313,3 | – |
| 1.16. | Неклиновский район | 804,4 | 804,4 | – | 804,4 | 804,4 | – | 804,4 | 804,4 | – | 804,4 | 804,4 | – | 804,4 | 804,4 | – | 804,4 | 804,4 | – |
| 1.17. | Октябрьский район | 26 001,9 | 26 001,9 | – | 26 001,9 | 26 001,9 | – | 26 001,9 | 26 001,9 | – | 26 001,9 | 26 001,9 | – | 26 001,9 | 26 001,9 | – | 26 001,9 | 26 001,9 | – |
| 1.18. | Орловский район | 6 395,1 | 6 395,1 | – | 6 395,1 | 6 395,1 | – | 6 395,1 | 6 395,1 | – | 6 395,1 | 6 395,1 | – | 6 395,1 | 6 395,1 | – | 6 395,1 | 6 395,1 | – |
| 1.19. | Песчанокопский район | 228,8 | 228,8 | – | 228,8 | 228,8 | – | 228,8 | 228,8 | – | 228,8 | 228,8 | – | 228,8 | 228,8 | – | 228,8 | 228,8 | – |
| 1.20. | Пролетарский район | 1 682,0 | 1 682,0 | – | 1 682,0 | 1 682,0 | – | 1 682,0 | 1 682,0 | – | 1 682,0 | 1 682,0 | – | 1 682,0 | 1 682,0 | – | 1 682,0 | 1 682,0 | – |
| 1.21. | Ремонтненский район | 15 691,6 | 15 691,6 | – | 15 691,6 | 15 691,6 | – | 15 691,6 | 15 691,6 | – | 15 691,6 | 15 691,6 | – | 15 691,6 | 15 691,6 | – | 15 691,6 | 15 691,6 | – |
| 1.22. | Сальский район | 2 731,4 | 2 731,4 | – | 2 731,4 | 2 731,4 | – | 2 731,4 | 2 731,4 | – | 2 731,4 | 2 731,4 | – | 2 731,4 | 2 731,4 | – | 2 731,4 | 2 731,4 | – |
| 1.23. | Тарасовский район | 2 046,0 | 2 046,0 | – | 2 046,0 | 2 046,0 | – | 2 046,0 | 2 046,0 | – | 2 046,0 | 2 046,0 | – | 2 046,0 | 2 046,0 | – | 2 046,0 | 2 046,0 | – |
| 1.24. | Усть-Донецкий район | 13 888,6 | 13 888,6 | – | 13 888,6 | 13 888,6 | – | 13 888,6 | 13 888,6 | – | 13 888,6 | 13 888,6 | – | 13 888,6 | 13 888,6 | – | 13 888,6 | 13 888,6 | – |
| 1.25. | Целинский район | 3 647,0 | 3 647,0 | – | 3 647,0 | 3 647,0 | – | 3 647,0 | 3 647,0 | – | 3 647,0 | 3 647,0 | – | 3 647,0 | 3 647,0 | – | 3 647,0 | 3 647,0 | – |
| 1.26. | Цимлянский район | 14 878,9 | 14 878,9 | – | 14 878,9 | 14 878,9 | – | 14 878,9 | 14 878,9 | – | 14 878,9 | 14 878,9 | – | 14 878,9 | 14 878,9 | – | 14 878,9 | 14 878,9 | – |
| 1.27. | Чертковский район | 4 360,0 | 4 360,0 | – | 4 360,0 | 4 360,0 | – | 4 360,0 | 4 360,0 | – | 4 360,0 | 4 360,0 | – | 4 360,0 | 4 360,0 | – | 4 360,0 | 4 360,0 | – |
| 1.28. | Шолоховский район | 2 127,1 | 2 127,1 | – | 2 127,1 | 2 127,1 | – | 2 127,1 | 2 127,1 | – | 2 127,1 | 2 127,1 | – | 2 127,1 | 2 127,1 | – | 2 127,1 | 2 127,1 | – |
| 1.29. | г. Батайск | 2 464,7 | 2 464,7 | – | 2 464,7 | 2 464,7 | – | 2 464,7 | 2 464,7 | – | 2 464,7 | 2 464,7 | – | 2 464,7 | 2 464,7 | – | 2 464,7 | 2 464,7 | – |
| 1.30. | г. Зверево | 16 476,8 | 16 476,8 | – | 16 476,8 | 16 476,8 | – | 16 476,8 | 16 476,8 | – | 16 476,8 | 16 476,8 | – | 16 476,8 | 16 476,8 | – | 16 476,8 | 16 476,8 | – |
| 1.31. | г. Каменск-Шахтинский | 23 569,7 | 23 569,7 | – | 23 569,7 | 23 569,7 | – | 23 569,7 | 23 569,7 | – | 23 569,7 | 23 569,7 | – | 23 569,7 | 23 569,7 | – | 23 569,7 | 23 569,7 | – |
| 1.32. | г. Новочеркасск | 1 944,5 | 1 944,5 | – | 1 944,5 | 1 944,5 | – | 1 944,5 | 1 944,5 | – | 1 944,5 | 1 944,5 | – | 1 944,5 | 1 944,5 | – | 1 944,5 | 1 944,5 | – |
| 1.33. | г. Новошахтинск | 655,3 | 655,3 | – | 655,3 | 655,3 | – | 655,3 | 655,3 | – | 655,3 | 655,3 | – | 655,3 | 655,3 | – | 655,3 | 655,3 | – |
| 1.34. | г. Ростов-на-Дону | 250 245,4 | 250 245,4 | – | 250 245,4 | 250 245,4 | – | 250 245,4 | 250 245,4 | – | 250 245,4 | 250 245,4 | – | 250 245,4 | 250 245,4 | – | 250 245,4 | 250 245,4 | – |
| 1.35. | г. Таганрог | 44 459,0 | 44 459,0 | – | 44 459,0 | 44 459,0 | – | 44 459,0 | 44 459,0 | – | 44 459,0 | 44 459,0 | – | 44 459,0 | 44 459,0 | – | 44 459,0 | 44 459,0 | – |
| 1.36. | г. Шахты | 49 606,9 | 49 606,9 | – | 49 606,9 | 49 606,9 | – | 49 606,9 | 49 606,9 | – | 49 606,9 | 49 606,9 | – | 49 606,9 | 49 606,9 | – | 49 606,9 | 49 606,9 | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

г. – город.

Приложение № 9

к государственной программе Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,

реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости строительства | Источник финансирования | Сметная стоимость в ценах соответст­вующих лет на начало производства работ | В том числе по годам реализации государственной программы | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 |
| Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 7 398 403,0 | 2 679 633,3 | 1 618 476,3 | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | | – |
| областной  бюджет | 5 574 773,1 | 2 476 747,8 | 1 470 204,8 | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | | – |
| федеральный бюджет | 1 323 320,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | | – |
| местный бюджет | 500 309,1 | 202 885,5 | 148 271,5 | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | | – |
| 1. Строительство и реконструкция объектов водопроводного хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 3 419 596,7 | 1 539 273,5 | 785 331,9 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 3 168 463,8 | 1 463 014,0 | 752 034,4 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | 53 534,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 197 598,9 | 76 259,5 | 33 297,5 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| Миллеровский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 34 138,1 | 17 093,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 31 646,0 | 15 846,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 2 492,1 | 1 247,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| 1.1. | Проектирование системы ВКХ северо-западного района г. Миллерово для водоснабжения и канализования земельных участков, выделенных под перспективную застройку объекта жилищного строительства и соцкультбыта | 61-1-5-1054-13  от 06.12.2013 г. | всего | 34 138,1 | 17 093,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 31 646,0 | 15 846,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 2 492,1 | 1 247,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| Неклиновский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 163 673,4 | 75 604,2 | 84 418,7 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 153 301,9 | 72 428,8 | 80 873,1 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 10 371,5 | 3 175,4 | 3 545,6 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| 1.2. | Водоснабжение х. Мержаново и х. Морской Чулек Неклиновского района Ростовской области | 1-6-1-0492-13  от 17.05.2013 г.  61-1-5-10-54-13  от 06.12.2013 г. | всего | 163 673,4 | 75 604,2 | 84 418,7 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 153 301,9 | 72 428,8 | 80 873,1 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 10 371,5 | 3 175,4 | 3 545,6 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| Семикаракорский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 400 577,9 | 109 676,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 378 827,9 | 103 425,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 21 750,0 | 6 251,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| 1.3. | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения | 61-1-5-0601-12 от 12.10.2012 г. | всего | 400 577,9 | 109 676,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 378 827,9 | 103 425,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 21 750,0 | 6 251,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| Чертковский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 92 960,6 | 61 579,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 88 870,2 | 58 870,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 4 090,4 | 2 709,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| 1.4. | Реконструкция объектов водоснабжения с. Михайлово-Александровка Чертковского района Ростовской области | 61-1-1-2-0031-16 от 26.02.2016 г. | всего | 92 960,6 | 61 579,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 88 870,2 | 58 870,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 4 090,4 | 2 709,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| Шолоховский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 383 030,4 | 137 756,6 | 57 570,6 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 358 899,4 | 129 077,9 | 53 943,6 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 24 131,0 | 8 678,7 | 3 627,0 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| 1.5. | Реконструкция водопроводной сети и водозаборных сооружений ст. Вешенской Шолоховского района Ростовской области | 61-1-5-0028-14 от 21.02.2014 г. | всего | 383 030,4 | 137 756,6 | 57 570,6 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 358 899,4 | 129 077,9 | 53 943,6 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 24 131,0 | 8 678,7 | 3 627,0 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| г. Батайск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 470 260,8 | 445 229,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 470 260,8 | 445 229,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| 1.6. | Реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска и строительство водовода от цеха № 1 (КВС-1) до Южной промышленной зоны (завершение строительства) | 61-1-1-3-0182-17 от 06.12.2017 | всего | 470 260,8 | 445 229,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 470 260,8 | 445 229,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| г. Гуково | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 454 128,0 | 297 969,8 | 92 460,4 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 405 590,8 | 258 041,8 | 92 386,7 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 48 537,2 | 39 928,0 | 73,7 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| 1.7. | Строительство водовода от насосной станции 5-гоподъемадоул. Кольцевая, ул. Мира в г. Гуково | 61-1-1-3-0093-18 от 28.06.2018 г. | всего | 454 128,0 | 297 969,8 | 92 460,4 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 405 590,8 | 258 041,8 | 92 386,7 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 48 537,2 | 39 928,0 | 73,7 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| г. Донецк | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 891 039,4 | 315 094,5 | 406 153,4 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 891 039,4 | 315 094,5 | 406 153,4 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| 1.8. | Мероприятия по обеспечению устойчивого водоснабжения и водоотведения инвестиционных площадок города Донецка Ростовской области. 3-й этап – Строительство сооружений водоподготовки производительностью 12 тыс. м3/сут. (Инвестиционная площадка №2) | 61-1-1-3-0021-16 от 12.02.2016 г.;  1-6-1-0186-16 от 19.05.2016 г. | всего | 550 444,0 | 167 220,8 | 247 965,8 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 550 444,0 | 167 220,8 | 247 965,8 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| 1.9. | Мероприятия по обеспечению устойчивого водоснабжения и водоотведения инвестиционных площадок города Донецка Ростовской области. 2-й этап – Строительство сетей и сооружений. (Инвестиционная площадка № 2) | 61-1-1-3-0019-16 от 12.02.2016 г.;  1-6-1-0024-16 от 12.02.2016 г. | всего | 340 595,4 | 147 873,7 | 158 187,6 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 340 595,4 | 147 873,7 | 158 187,6 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| г. Каменск-Шахтинский | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 529 788,1 | 79 268,3 | 144 728,8 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 390 027,4 | 65 000,0 | 118 677,6 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | 53 534,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 86 226,7 | 14 268,3 | 26 051,2 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| 1.10. | Строительство новых линий основного и резервного водоводов мкр. Лиховского в г. Каменск-Шахтинском Ростовской области | 61-1-3-0725-12 от 09.11.2012 г.  1-6-1-0199-16 от 08.07.2016 г. | всего | 529 788,1 | 79 268,3 | 144 728,8 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 390 027,4 | 65 000,0 | 118 677,6 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | 53 534,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 86 226,7 | 14 268,3 | 26 051,2 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| 2. Строительство и реконструкция объектов канализационного хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 3 978 806,3 | 1 140 359,8 | 833 144,4 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 2 406 309,3 | 1 013 733,8 | 718 170,4 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | 1 269 786,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 302 710,2 | 126 626,0 | 114 974,0 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| Аксайский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 1 134 729,2 | 237 592,6 | 833 144,4 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 974 517,5 | 201 953,7 | 718 170,4 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 160 211,7 | 35 638,9 | 114 974,0 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| 2.1. | Реконструкция ОСК г. Аксая в п. Ковалевка Аксайского района | 61-1-0283-18 от 19.04.2018 г. | всего | 1 134 729,2 | 237 592,6 | 833 144,4 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 974 517,5 | 201 953,7 | 718 170,4 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 160 211,7 | 35 638,9 | 114 974,0 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| Зерноградский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 280 457,9 | 125 845,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 263 630,4 | 118 294,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 16 827,5 | 7 550,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| 2.2. | Реконструкция комплекса канализационных сетей лит. № 2К-С в Зерноградском городском поселении Зерноградского района Ростовской области | 2-6-1-0169-17 от 14.07.2017 г. | всего | 280 457,9 | 125 845,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 263 630,4 | 118 294,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 16 827,5 | 7 550,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| Красносулинский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 434 616,1 | 348 328,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 402 020,0 | 322 203,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 32 596,1 | 26 124,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| 2.3. | Строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов г. Красный Сулин | 61-1-4-0745-12 г. от 23.11.2012 г.  1-6-1-0195-16 от 02.06.2016 г. | всего | 434 616,1 | 348 328,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 402 020,0 | 322 203,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 32 596,1 | 26 124,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| г. Батайск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 149 145,0 | 116 488,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 141 519,8 | 116 488,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 7 625,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| 2.4. | Строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО «Батайское») и канализационного коллектора от КНС в Южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2 (завершение строительства) | 61-1-0184-17 от 06.12.2017 г. | всего | 149 145,0 | 116 488,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 141 519,8 | 116 488,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 7 625,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| г. Гуково | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 228 585,1 | 212 424,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 202 615,7 | 188 699,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 25 969,4 | 23 724,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| 2.5. | Строительство канализационных сетейвюго-восточнойчастиг. Гуково | 1-6-1-0220-16 от 14.07.2016 г. | всего | 228 585,1 | 212 424,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 202 615,7 | 188 699,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 25 969,4 | 23 724,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| г. Ростов-на-Дону | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 1 580 984,9 | 83 798,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 277 036,8 | 52 625,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | 1 269 786,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 34 161,3 | 31 172,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| 2.6. | Строительствотретьейочередиканализационногоколлектора№ 53 г. Ростова-на-Дону (IV этап). Этап IV.I | 336-15/РГЭ-3409/03 от 11.09.2015 г. | всего | 1 580 984,9 | 83 798,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 277 036,8 | 52 625,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | 1 269 786,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 34 161,3 | 31 172,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| г. Шахты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 170 288,1 | 15 882,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 144 969,1 | 13 468,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 25 319,0 | 2 414,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| 2.7. | Реконструкция объектов системы водоотведения г. Шахты | 61-1-1-3-0028-16 от 25.02.16 г. | всего | 170 288,1 | 15 882,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 144 969,1 | 13 468,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 25 319,0 | 2 414,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| Всего по объектам капитального  строительства и реконструкции | | | всего | 7 398 403,0 | 2 679 633,3 | 1 618 476,3 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| областной бюджет | 5 574 773,1 | 2 476 747,8 | 1 470 204,8 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| федеральный бюджет | 1 323 320,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |
| местный бюджет | 500 309,1 | 202 885,5 | 148 271,5 | – | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | |

Примечание.

1. Наименованияинвестиционныхпроектовуказанывсоответствиисзаключениемэкспертизыпроектнойдокументации, одостоверностиопределениясметнойстоимостистроительства.

2. Используемые сокращения:

ВКХ – водопроводно-канализационное хозяйство;

г. – город;

ЗАО – закрытое акционерное общество;

КВС – канализационно-водопроводная станция;

КНС – канализационная насосная станция;

лит. – литер;

мкр. – микрорайон;

м3/сут. – метр кубический в сутки;

ОСК – очистные сооружения канализации;

п. – поселок;

с. – село;

ст. – станица;

ул. – улица;

х. – хутор;

Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 10

к государственной программе Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»

Реализация мероприятий подпрограммы

«Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»

В рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области» реализуются следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере».

Данное мероприятие предусматривает: освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ); организацию и проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» с участием управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированныхпотребительскихкооперативов, организацийпо обслуживаниюжилищногофондаиресурсоснабжающихорганизаций; организацию и проведение выставок, посвященных деятельности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищныхкооперативовилииныхспециализированныхпотребительскихкооперативов, организацийпообслуживаниюжилищногофонда, ииныхмероприятийврамкахинформационно-пропагандистской работы в сфере жилищного хозяйства; подготовку и издание методических и информационных материалов по вопросам применения жилищного законодательства, деятельности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживаниюжилищногофонда. Реализацияуказанногомероприятияпозволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами.

Основное мероприятие 1.2 «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области».

Мероприятие направлено на обеспечение информационного сопровождения деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. С помощью систематической актуализации программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» будут формироваться сведения, необходимые для подготовки статистической отчетности.

Основное мероприятие 1.3 «Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистовуправляющихорганизаций, ТСЖ, ЖСК, жилищныхкооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах».

Мероприятие позволит обеспечить проведение обучающих семинаров по различной тематике для представителей сферы ЖКХ и повысить уровень их правовой грамотности.

Основное мероприятие 1.4 «Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по переподготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами».

Мероприятие направлено на повышение уровня квалификации руководителей и специалистов в сфере ЖКХ и, как следствие, улучшение качества работы жилищно-коммунального комплекса.

Основное мероприятие 1.5 «Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами».

Мероприятие создает материальный стимул для улучшения качества обслуживания жилищного фонда, развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами, пропаганды положительного опыта.

Основное мероприятие 1.6 «Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Мероприятие направлено на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области.

Основное мероприятие 1.7 «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области».

Мероприятие направлено на исполнение обязанности Ростовской области как собственника помещений в многоквартирных домах по уплате взносов на капитальный ремонт, предусмотренных статьей 169 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Основное мероприятие 1.8 «Предоставление мер государственной поддержки в виде имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах».

Мероприятие направлено на обеспечение выполнения работ по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в соответствии с Региональной программой и краткосрочным планом реализации Региональной программы на соответствующий год (период).

В рамках реализации мероприятия в многоквартирных домах будут проведены замена (модернизация) лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы, ремонт лифтовых шахт, что позволит обеспечить безопасность граждан при пользовании лифтами в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

В работы, финансируемые в рамках основного мероприятия 1.8, включаются:

работы по замене лифтов, отработавших нормативный срок службы;

работы по оснащению лифтов комплексами диспетчерского контроля, монтажу диспетчерского оборудования и подключению к центральному диспетчерскому пульту;

работы по модернизации лифтов, обеспечивающие повышение энергетической эффективности устанавливаемого оборудования, а также доступность для инвалидов и других маломобильных групп граждан (при наличиитехническойвозможности, предусмотреннойпроектнымрешением).

Основное мероприятие 1.9 «Предоставление имущественного взноса Ростовской области некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на проведение капитального ремонта за счет средств областного бюджета».

В рамках реализации мероприятия планируется выполнение аварийно-восстановительных и (или) иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по поручениям Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Ростовской области или Правительства Ростовской области.

Адресный перечень многоквартирных домов, в которых выполнение работ по капитальному ремонту финансируется в текущем году в рамках основного мероприятия 1.9, утверждается ответственным исполнителем.

Предоставление средств областного бюджета на основные мероприятия 1.8 и 1.9 производится в соответствии с нормативно-правовыми актами Ростовской области.

Обязательным условием предоставления мер государственной поддержки, предусмотренных в рамках основного мероприятия 1.9, за исключением усиления грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации с положительным заключением экспертизы, является оплата доли софинансирования капитального ремонта за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме.

Доля софинансирования капитального ремонта определяется как сумма взносов на капитальный ремонт, рассчитанных исходя из размера минимального взноса, установленного Правительством Ростовской области на год, предшествующий году проведения капитального ремонта, и начисленных собственникам помещений в многоквартирном доме за календарный год.

Стоимость замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, предусмотренных в рамках основного мероприятия 1.8, в части, не покрываемой мерами государственной поддержки, оплачивается из средств фонда капитального ремонта, формируемого за счет ежемесячных взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах.

Средства государственной поддержки по основному мероприятию 1.8 распределяются пропорционально стоимости замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и ремонта лифтовых шахт по всем многоквартирным домам, оборудованным лифтовым оборудованием, в соответствии с Региональной программой и краткосрочным планом реализации Региональной программы на соответствующий год (период).

В случае изменения стоимости замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт, объем средств изменяется пропорционально по всем источникам финансирования.

Обязательным условием предоставления субсидий из областного бюджета, предусмотренных в рамках основного мероприятия 1.9, является софинансирование за счет средств местных бюджетов в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Примечание.

Используемые сокращения:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ТСЖ – товарищество собственников жилья.

Приложение № 11

к государственной

программе Ростовской

области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»

УСЛОВИЯ

предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий

в рамках государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественнымижилищно-коммунальнымиуслугаминаселенияРостовскойобласти»

1. Условия предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики, включая разработку проектной документации:

1.1. Межбюджетные субсидии из областного бюджета (далее – субсидия) предоставляются бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики, включая разработку проектной документации, и расходуются в соответствии с муниципальными правовыми актами.

1.2. Основными критериями отбора муниципальных программ являются:

отсутствие доступа к источникам водоснабжения или их низкое качество;

бюджетная обеспеченность муниципального образования;

эффективность вложения средств, которая определяется исходя из стоимостистроительстваобъектовинфраструктурыипланируемыхрезультатов.

1.3. Условиями предоставления средств областного бюджета являются:

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровнесофинансированиясубсидийместнымбюджетамдлясофинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

наличие утвержденной проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии;

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности;

возврат муниципальными образованиями средств в областной бюджет, в случае, еслидопущенынарушенияобязательств, предусмотренныхсоглашениемопредоставлениисубсидий, заключенныммеждуглавнымраспорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования.

1.4. В приоритетном (первоочередном) порядке подлежат финансированию объекты, соответствующие следующим условиям:

наличие соглашения «Об участии сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционного проекта», заключенного с участником, отобранным в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 13.10.2016 № 697 «О порядке предоставления субсидий организациям независимо от их организационно-правовой формы на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения», условием которого является софинансирование средствами областного бюджета мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта;

наличие инвестиционного проекта или соглашения, условием которого является софинансирование средствами областного бюджета мероприятий, предусматривающих долевое финансирование из федерального бюджета;

наличие проектов, имеющих максимальную степень завершенности (готовности) объекта, при выделении средств на которые будет обеспечен ввод объекта в эксплуатацию.

1.5. По муниципальным образованиям, не вошедшим в первоочередной порядок предоставления субсидий, субсидии предоставляются на основании расчета.

Размеры субсидий определяются по формуле:

Собл = Соблвк + Собл тэ,

где Собл – общий размер субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправленияповопросамместногозначениянастроительство, реконструкцию и капитальныйремонтмуниципальныхобъектовводопроводно-канализационногохозяйства и теплоэнергетики, включая разработку проектной документации, предусмотреннойгосударственнойпрограммойна соответствующий год;

Соблвк – общий размер субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации;

Собл тэ – общий размер субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики, включая разработку проектной документации.

Общий размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики, включая разработку проектной документации, рассчитывается по формуле:

Сi = Сiвк + Сi тэ,

где Сi – общий размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации;

Сiвк – размер субсидии из областного бюджета, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации, который рассчитывается по формуле:

Сiвк = Пiвк / П вк х Соблвк,

где Пiвк – протяженность водопроводно-канализационных сетей, требующих замены, на территории i-го муниципального образования, определяемая на основании данных государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

П вк – протяженность водопроводно-канализационных сетей, требующих замены, на территории Ростовской области, определяемая на основании данных государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

Сi тэ – размер субсидии из областного бюджета, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов теплоэнергетики, включая разработку проектной документации, который рассчитывается по формуле:

Сi тэ = Пi тэ / П тэ х Собл тэ,

где Пi тэ – протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, требующих замены, на территории i-го муниципального образования, определяемая на основании данных государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

П тэ – протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, требующих замены, на территории Ростовской области, определяемая на основании данных государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий.

1.6. Доля софинансирования субсидий местным бюджетам из консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов определяется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302.

1.7. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется главными распорядителями средств областного бюджета после представления им администрациями муниципальных районов и городских округов документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с соглашением.

1.8. В случае невыполнения местными бюджетами установленных уровней софинансирования, средства областного бюджета перераспределяются между муниципальными образованиями в Ростовской области, имеющими право на получение субсидии.

1.9. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется на основании соглашений.

Содержание соглашения оформляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834.

2. Предоставление субсидии из федерального бюджета в рамках реализации мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, осуществляется в соответствии с правилами предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование мероприятий по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, утвержденными государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (далее – федеральная программа).

Расходование субсидий, направленных на финансирование мероприятий по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам». Муниципальные образования обеспечивают софинансирование проводимых мероприятий из местного бюджета в размере не ниже установленного в постановлении Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302, если иное не предусмотрено соглашением с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

3. Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета, выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских округов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги установлены постановлением Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 171 «Об условиях предоставления и о методике расчета субсидий, предоставляемых из областного бюджета на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, а также распределении субсидий между муниципальными образованиями Ростовской области».

4. Субсидии из областного бюджета выделяются бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления, на приобретение водонапорных башен на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и администрацией муниципального образования в течение двух месяцев со дня вступления в силу областного закона о внесении изменений в областной закон об областном бюджете, устанавливающего общий объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам, и их распределение по каждому муниципальному образованию, в целях софинансирования муниципальных программ модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Форма соглашения утверждается министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в соответствии с типовой формой, утвержденной Правительством Ростовской области.

Основными критериями отбора муниципальных программ являются:

невозможность эксплуатации объекта и (или) низкое качество предоставления коммунальных услуг;

эффективность вложения средств, которая определяется исходя из стоимости водонапорных башен и планируемых результатов.

4.1. Рассмотрение вопроса о предоставлении субсидий на приобретение водонапорных башен осуществляется по органов местного самоуправления при наличии представленных в министерство жилищно-коммунального хозяйства документов:

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты и земельный участок и отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности;

обоснование стоимости приобретаемых водонапорных башен;

иные документы, подтверждающие эффективность расходования бюджетных средств.

4.2. Предоставление и расходование субсидий, направленных на финансирование мероприятий по приобретению водонапорных башен, осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834.

4.3. В приоритетном (первоочередном) порядке подлежат финансированию объекты, соответствующие следующим условиям:

наличие инвестиционного проекта или соглашения, условием которого является софинансирование средствами областного бюджета мероприятий, предусматривающих долевое финансирование из федерального бюджета;

наличие проектов, имеющих максимальную степень завершенности (готовности) объекта, при выделении средств на которые будет обеспечен ввод объекта в эксплуатацию;

наличие поручений Президента Российской Федерации, руководителей федеральных органов исполнительной власти, Губернатора Ростовской области, наказов избирателей, поступивших в ходе избирательных кампаний депутатов Законодательного Собрания Ростовской области, наказов избирателей, поступивших в ходе избирательных кампаний депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

По муниципальным образованиям, не вошедшим в первоочередной порядок предоставления субсидий, субсидии предоставляются на основании расчета:

Сiвб = Пiвб/ П вб х Соблвб,

где Сiвб – общий размер субсидий из областного бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования за счет остатка от субсидий, распределенных в первоочередном порядке для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по приобретению водонапорных башен;

Пiвб – количество водонапорных башен, требующих замены, на территории i-го муниципального образования, определяемое на основании данных муниципальных образований по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

П вб – количество водонапорных башен на территории Ростовской области, требующих замены, определяемое на основании данных муниципальных образований по состоянию на 1 января года, предшествующего финансовому году, в котором осуществляется распределение субсидий;

Соблвб – общий размер субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет остатка от субсидий, распределенных в первоочередном порядке для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по приобретению водонапорных башен.

4.4. Остаток средств, не использованный в текущем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.5. В случае, если неиспользованный остаток субсидии из бюджета Ростовской области не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

467. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения администрацией муниципального образования условий ее предоставления, в том числе невозврата администрацией муниципального образования средств в областной бюджет в установленные сроки в связи с недостижением критериев эффективности использования субсидий из областного бюджета, а также невыполнением графика поставки водонапорных башен, к ней применяются бюджетныемерыпринуждения, предусмотренныебюджетнымзаконодательством.

5. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемыебюджетам муниципальных районов и городских округов на комплексное развитие моногородов Ростовской области в части софинансирования расходов областного бюджета, связанных со строительством и реконструкцией объектов водопроводно-канализационного хозяйствапредоставляются для обеспечения софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований, в соответствии с уровнем, установленным постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302.

5.1. Расходование иных межбюджетных трансфертов осуществляется путем предоставления бюджетам муниципальных образований иных межбюджетных трансфертов, общий объем которых утверждается областным законом об областном бюджете.

5.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований осуществляется в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств при соблюдении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также обязательств по соглашениям, заключенным между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и администрацией муниципального образования, согласно порядку, утвержденному постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834.

5.3. Администрации муниципальных образований обеспечивают соблюдение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов и представляют министерству жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области заверенные копии следующих документов:

договоров (изменений к договорам) или муниципальных контрактов (изменений к муниципальным контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

накладных и (или) актов приемки-передачи, и (или) счетов-фактур (при поставке товаров);

актов выполненных работ (услуг) и (или) счетов, и (или) счетов-фактур, справок о стоимости работ (при выполнении работ, оказании услуг).

Администрации муниципальных образований согласовывают указанные в настоящем пункте копии документов с финансовыми органами соответствующих муниципальных образований, после чего представляют их министерству жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в электронном виде с использованием системы электронного документооборота и делопроизводства Правительства Ростовской области «Дело» и средств электронной подписи.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований осуществляется министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области после проверки указанных в настоящем пункте копий документов на предмет обоснованности возникновения денежных обязательств.

5.4. Финансовые органы муниципальных образований после получения иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета направляют их соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета.

5.5. В случае, если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток субсидии не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном приказом министерства финансов Ростовской области от 02.12.2013 № 120 «О порядке взыскания в доход областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов».

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностейминистерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, муниципальные образования несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области.

Приложение № 2

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 17.10.2018 № 650

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Правительства

Ростовской области, признанных утратившими силу

1. Постановление Правительства Ростовской областиот 25.09.2013 № 603«Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области».

2. Постановление Правительства Ростовской области от 24.02.2014 № 115 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

3. Постановление Правительства Ростовской области от 11.07.2014 № 503 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

4. Постановление Правительства Ростовской области от 07.08.2014 № 556 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

5. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2014 № 656 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

6. Постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 798 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

7. Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2014 № 915 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

8. Постановление Правительства Ростовской области от 01.04.2015 № 220 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

9. Постановление Правительства Ростовской области от 24.06.2015 № 424 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

10. Постановление Правительства Ростовской области от 17.07.2015 № 468 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

11. Постановление Правительства Ростовской области от 02.09.2015 № 562 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

12. Постановление Правительства Ростовской области от 23.09.2015 № 607 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

13. Постановление Правительства Ростовской области от 18.11.2015 № 91 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

14. Постановление Правительства Ростовской области от 25.12.2015 № 192 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

15. Постановление Правительства Ростовской области от 02.03.2016 № 132 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

16. Постановление Правительства Ростовской области от 20.04.2016 № 286 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

17. Постановление Правительства Ростовской области от 01.06.2016 № 387 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

18. Постановление Правительства Ростовской области от 03.08.2016 № 563 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

19. Постановление Правительства Ростовской области от 01.09.2016 № 631 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

20. Постановление Правительства Ростовской области от 02.11.2016 № 746 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

21. Постановление Правительства Ростовской области от 08.12.2016 № 822 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

22. Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2016 № 911 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

23. Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2016 № 917 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

24. Постановление Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 147 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

25. Постановление Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 148 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

26. Постановление Правительства Ростовской области от 15.06.2017 № 456 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

27. Постановление Правительства Ростовской области от 29.06.2017 № 479 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

28. Постановление Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 609 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

29. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2017 № 653 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

30. Постановление Правительства Ростовской области от 04.12.2017 № 815 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

31. Постановление Правительства Ростовской области от 21.12.2017 № 886 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

32. Постановление Правительства Ростовской области от 19.02.2018 № 74 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

33. Постановление Правительства Ростовской области от 14.03.2018 № 135 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

34. Постановление Правительства Ростовской области от 10.05.2018 № 291 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

35. Постановление Правительства Ростовской области от 30.05.2018 № 348 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

36. Постановление Правительства Ростовской области от 05.09.2018 № 561 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника  управления документационного  обеспечения Правительства Ростовской области – начальник  отдела нормативных документов |  | В.В. Сечков |