18.10.2013г.                                       №  1269                                     с. Чалтырь

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»  на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 19.08.2013 № 964 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мясниковского района», Администрация Мясниковского района

постановляет:

- Утвердить план реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014 год, согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на           заместителя главы Администрации Мясниковского района                                 К.Р. Хатламаджияна.

Глава района                                                                    А.М. Поркшеян

Приложение к постановлению

Администрации Мясниковского района

от 18.10.2013 г. № 1269

План

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Мясниковского района | областной бюджет | федеральный бюджет | Бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и внутрирайонных пассажирских маршрутов» | Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян | Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Мясниковского района. | X | 19644,0 | 3804,2 | 15839,8 | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования | весь период | 16764,1 | 2924,3 | 13839,8 | - | - | - |
| 1.1.1 | Мероприятие: содержание межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей межпоселковых автомобильных дорог общего пользования | весь период | 10119,9 | 2924,3 | 7195,6 | - | - | - |
| 1.1.2. | Мероприятие: содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования | весь период | 6644,2 | - | 6644,2 | - | - | - |
| 1.1. | Контрольное событие программы: Проведение открытых электронных аукционов с заключением муниципальных контрактов | Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян | Исполнение решений Собраний депутатов Мясниковского района и сельских поселений | весь период | X | X | X | X | X |  |
| 1,2. | Основное мероприятие: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | ноябрь | 2166,9 | 166,9 | 2000,0 | - | - | - |
| 1.2.1 | Мероприятие: Разработка проектной документации на строительство «Подъезд от автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» - к г. Ростов-на-Дону (Военный городок № 140)» | Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян | обеспечение проектной документацией работ по строительству автомобильных дорог | ноябрь | 2166,9 | 166,9 | 2000,0 | - | - | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы: Проведение открытого электронного аукциона с заключением муниципального контракта | Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян | Исполнение решений Собрания депутатов Мясниковского района | ноябрь | X | X | X | X | X |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: Возмещение разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы на один пассажиро-километр на внутрирайонных маршрутах | Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян | Осуществление и доступность пассажирских перевозок на внутрирайонных маршрутах | весь период | 713,0 | 713,0 | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Мероприятие: Возмещение ОАО «Крымское АТП» разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы на один пассажиро-километр на внутрирайонных маршрутах № 2; 4; 5 | Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян | Осуществление и доступность пассажирских перевозок на внутрирайонных маршрутах № 2; 4; 5 | весь период | 713,0 | 713,0 | - | - | - | - |
| 1.3. | Контрольное событие программы: Заключение муниципального контракта с ОАО «Крымское АТП» | Начальник отдела координации работы отраслей строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашян | Исполнение решений Собрания депутатов Мясниковского района | январь | X | X | X | X | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 19644,0 | 3804,2 | 15839,8 | - | - | - |

## Управляющий делами

## Администрации района                                                                 А.П. Кравченко