2.06.2010 г.                                         № 310                                       	с. Чалтырь

О муниципальной целевой программе

«Повышение безопасности дорожного

движения на территории Мясниковского

района на 2007-2012 годы

Во исполнение постановления Администрации Ростовской области от 06.11.2009 № 586 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 31.03.2009 № 146

постановляю:

- Утвердить муниципальную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения на территории  Мясниковского района" на 2007-2012 годы (приложение).

- Рекомендовать  администрациям сельских поселений предусмотреть средства для реализации муниципальной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Мясниковского района" на 2007-2012 годы при формировании проекта  бюджета на очередной финансовый год.

- Установить, что в ходе реализации районной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Мясниковского района " на 2007-2012 годы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке в соответствии с бюджетом на соответствующий финансовый год.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на                                            заместителя главы Администрации Мясниковского района по муниципальному хозяйству К.Р. Хатламаджияна

Глава района		                            			                   А.М. Поркшеян

Приложение

к постановлению

Администрации района

от  2.06.2010 г.   №  310

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА "

НА 2007-2012 ГОДЫ

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА" НА 2007-2012 ГОДЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Мясниковского района " на 2007-2012 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Администрации Ростовской области от 30 июня 2006 года № 255 «О разработке Областной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области на 2006-2012 годы» |
| Государственный заказчик - координатор Программы | Администрация Мясниковского района |
| Разработчик Программы | Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Мясниковского района |
| Основные участники и исполнители Программы | Администрация Мясниковского района МУ «ЦРБ Мясниковского района» МУ «Отдел образования Мясниковского района» ОВД Мясниковского района Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Мясниковского района |
| Цели Программы | Целями Программы являются: - повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения; - снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (далее также - ДТП) на улично-дорожной сети населенных пунктов и внедрение современных технических средств, обеспечивающих эффективное управление дорожным движением; - повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД Ростовской области (далее также - ГИБДД); - совершенствование деятельности по предупреждению ДТП; - снижение уровня аварийности и тяжести последствий ДТП на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения; - снижение степени тяжести последствий ДТП за счет оперативного оказания помощи поисково-спасательными службами пострадавшим. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на 2007-2012 годы и осуществляется в 2 этапа: Первый этап - 2007-2008 годы; Второй этап - 2009-2012 годы |
| Основные мероприятия Программы | - создание интеллектуальной транспортной системы и развитие технических средств организации дорожного движения; - техническое обеспечение контрольно-надзорной деятельности в сфере безопасности дорожного движения; - повышение надежности водителей; - разработка мероприятий по ликвидации очагов ДТП; - распределение зон ответственности поисково-спасательных и медицинских служб. |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы | Важнейшими целевыми показателями Программы являются: - сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП Важнейшими индикаторами Программы являются: - снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств); - снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения); - снижение тяжести последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших); - сокращение количества мест концентрации ДТП; - сокращение количества ДТП с участием водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет; - сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 27,536 млн. рублей, в том числе: - местный бюджет – 27,416 млн. рублей; - внебюджетные источники – 0,120 млн. рублей. Объемы финансирования по годам: 2007 год – 3,430 млн. рублей; 2008 год – 3,230 млн. рублей; 2009 год – 3,200 млн. рублей; 2010 год – 5,892 млн. рублей; 2011 год – 5,892 млн. рублей; 2012 год – 5,892 млн. рублей. Объемы и источники финансирования уточняются в установленном порядке при формировании проектов бюджетов разных уровней бюджетной системы на очередной финансовый год. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация Мясниковского района, комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Мясниковского района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально – экономической эффективности | - Сокращение к 2012 году количества лиц, погибших в результате ДТП, в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем в 2004 году. |

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Высокий уровень автомобилизации, способствуя развитию экономики и обеспечению мобильности населения, имеет ряд негативных последствий. Моральный и материальный ущерб от гибели и ранения людей определяет высокую значимость мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Так в 2006г. в районе совершено 56 ДТП, при которых погибло 12 человек. Аналогичный период прошлого года соответственно 60 и 6. Из чего видно, что в Мясниковском районе уменьшилось количество ДТП, но увеличилось число погибших при ДТП.

Таким образом, достигнутый уровень автомобилизации и сложность проблем дорожного движения требуют новых подходов к обеспечению безопасности дорожного движения.

Анализ проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории Мясниковского района показывает, что решить их можно только путем принятия и реализации муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мясниковского района» на 2007-2012 годы.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями настоящей Программы являются:

сокращения к 2012 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем в 2004 году;

сокращения количества ДТП и их тяжести, снижения числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения;

снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов и внедрение современных технических средств, обеспечивающих эффективное управление дорожным движением;

повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД Мясниковского района;

совершенствование деятельности по предупреждению ДТП;

снижение уровня аварийности и тяжести последствий ДТП на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального,  межмуниципального и муниципального  значения;

снижение степени тяжести последствий ДТП за счет оперативного оказания помощи службами пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Цели Программы достигаются за счет решения следующих задач:

сокращения количества ДТП, в том числе с участием пешеходов, и снижения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов, улучшения транспортного обслуживания населения;

уменьшения правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушение правил дорожного движения;

повышения эффективности предупреждения ДТП в многофункциональной системе "человек - автомобиль - дорога - среда";

снижение степени тяжести последствий и числа погибших в результате ДТП за счет сокращения до одного часа времени прибытия служб к месту дорожно-транспортных происшествий.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Период реализации настоящей Программы составляет шесть лет, с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года.

Первый этап реализации Программы - 2007-2008 годы.

Второй этап реализации Программы - 2009-2012 годы.

Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице 1.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы на очередной финансовый год.

Раздел V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ,

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за исполнением Программы осуществляют Администрация Мясниковского района, комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Мясниковского района.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

При отсутствии финансирования мероприятий Программы исполнители по согласованию с государственным заказчиком-координатором вносят предложения об изменении сроков их реализации либо снятии с контроля.

В целях обеспечения взаимодействия участников, исполнителей и соисполнителей Программы может создаваться центр по координации выполнения Программы, который является коллегиальным совещательным органом управления реализацией Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет государственный заказчик - координатор Программы в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Помимо основных участников и исполнителей в реализации мероприятий Программы могут участвовать иные исполнители и соисполнители в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.

Ежегодно Администрация  Мясниковского района  одновременно с отчетом об исполнении областного бюджета за соответствующий финансовый год представляет в Собрание депутатов Мясниковского района отчет о реализации Программы в отчетном финансовом году.

Ежегодный отчет о реализации Программы должен содержать:

сведения о результатах реализации муниципальной целевой программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальной целевой программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальной целевой программы показателям, установленным докладами о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

оценку эффективности результатов реализации областных долгосрочных целевых программ.

И.о.управляющего делами

Администрации района                                                         А.Г. Воловодов

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п / № по ОЦП | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Источники и объемы финансирования, (денежные средства заложены в бюджете ведомства, указанного первым в графе исполнителя) |  | Наименование исполнителей |  | Параметры эффективности |  |
|  |  |  | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1 / 1.8 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | 2010 2011 2012 | 230,2 230,2 230,2 | - |  | ГУП РО «Мясниковское ДРСУ», Администрации сельских поселений |  | Повышение безопасности движения |
| 2 / 1.11 | Создание зон ограничений для движения транспортных потоков, включая применение методов «успокоения движения» в жилых и торговых зонах, возле школ районных центров | 2010 2011 2012 | 20,0 20,0 20,0 | - |  | ОГИБДД ОВД Мясниковского района, Администрации сельских поселений |  | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| 3 / 1.15 | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах | 2010 2011 2012 | 175,0 175,0 175,0 | - |  | ГУП РО «Мясниковское ДРСУ», Администрации сельских поселений |  | Повышение безопасности движения в местах концентрации ДТП |
| 4 / 1.16 | Выполнение работ по устройству уличного освещения, строительству и ремонту тротуаров | 2010 2011 2012 | 620,0 620,0 620,0 | - |  | ГУП РО «Мясниковское ДРСУ», Администрации сельских поселений |  | Повышение безопасности движения в местах концентрации ДТП |
| 5 / 1.17 | Содержание, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофоры, барьерное ограждение) в населенных пунктах | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 3250,0 3200,0 3170,0 4816,8 4816,8 4816,8 | - |  | Администрации сельских поселений, ГУП РО «Мясниковское ДРСУ» |  | Повышение безопасности движения на улично-дорожной сети в населенных пунктов |
| 6 / 2.7 | Оснащение технических средств регистрации нарушений правил дорожного движения для ОГИБДД Мясниковского ОВД | 2008 | - | 120,0 |  | Администрация района |  | Выявление нарушителей дорожного движения |
| 7 / 3.13 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство детского автогородка в с. Чалтырь | 2011 | 80,0 | - |  | МУ «Отдел образования администрации Мясниковского района» |  | Обучение детей вождению и правилам ДД |
| 8 / 3.15 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений для системы дополнительного образования детей, а также для педагогов общеобразовательных учреждений | 2007 | 70,0 | - |  | МУ «Отдел образования администрации Мясниковского района» |  | Обучение основам БДД и ПДД |
| 9 / 3.19 | Проведение профильных смен юных инспекторов движения, детских конкурсов, викторин | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 | - |  | МУ «Отдел образования администрации Мясниковского района», ОГИБДД ОВД Мясниковского района |  | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |