Администрация Мясниковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| _____________ | № ___ | с.Чалтырь |
| --- | --- | --- |

О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект муниципальной собственности Мясниковского района

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района от 06.06.2016 №410 «Об утверждении  Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Мясниковского района и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет средств бюджета Мясниковского района»

постановляет:

1. Осуществить бюджетные инвестиции в объект капитального строительства муниципальной собственности Мясниковского района согласно приложению.

2. Определить главным распорядителем средств бюджета на реализацию бюджетных инвестиций, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации Мясниковского района» (далее -МУ «Отдел образования»).

3. Осуществить определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на выполнение работ, оказание услуг по объекту капитального строительства, предусмотренному пунктом 1 настоящего постановления, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Обеспечить заключение муниципальных контрактов и их реализацию.

5. Обеспечить целевое использование выделенных бюджетных инвестиций.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковского района Н.С. Кешишян.

Глава Администрации

Мясниковского район                                                                            В.С. Килафян

## Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Мясниковского района

от _________________ №

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:

« Строительство школы на 600 мест в с.Чалтырь Мясниковского района»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление инвестирования (субсидирования) |  | строительство |
| 2. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Мясниковского района |  | МУ «Отдел образования» |
| 3. | Наименование получателя бюджетных средств |  | МУ «Отдел образования» |
| 4. | Наименование технического заказчика |  | МУ «Отдел образования» |
| 5. | Наименование застройщика |  | МУ «Отдел образования» |
| 6. | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию | мест | 600 |
| 7. | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | год | 2022 |
| 8. | Реквизиты государственной экспертизы проектно-сметной документации и достоверности сметной стоимости | №, дата | 61-1-1-3-004923-2018 от 15.11.2018г. |

| Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Источник финансирования (тыс. рублей) | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | предшествующий период | текущий год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 490077,6 |  | 98015,5 | 245038,8 | 147023,3 |
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 480276,0 |  | 96055,2 | 240138,0 | 144082,8 |
|  | бюджет Мясниковского района | 9801,6 |  | 1960,3 | 4900,8 | 2940,5 |
|  | иные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | всего |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Мясниковского района |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |
| Общий (предельный) объем (бюджетных инвестиций, субсидии, направляемой на осуществление капитального строительства) | всего | 490077,6 |  | 98015,5 | 245038,8 | 147023,3 |
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 480276,0 |  | 96055,2 | 240138,0 | 144082,8 |
|  | бюджет Мясниковского района | 9801,6 |  | 1960,3 | 4900,8 | 2940,5 |
|  | иные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Общий размер средств организации, направляемых на капитальное строительство или приобретение объектов недвижимого имущества | всего |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Мясниковского района |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | всего |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Мясниковского района |  |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                А.П. Кравченко